附件

2019年怀化市城区“绿城攻坚”园林绿化建设任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **工 作 内 容** | **新增绿地面积（㎡）** | **完成时限** | **责任单位** | **责任人** |
|
| **一** | **城市道路** |  |  | **83000** |  |  |  |
| 1 | 环城北路、高堰路林荫路建设 | 主城区 | 栽植常绿或落叶的高大乔木，打造林荫道路。 | 25000 | 2019年5月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 2 | 卢林南路（至九丰农业园）、城乡结合部道路绿化建设和提质 | 城东区及城乡结合部 | 按湖南省城镇道路绿化建设导则要求，栽植常绿或落叶的高大乔木，打造林荫道路；对卢阳、芷江、麻阳、杨村等方向国、省干道两边规划控制区域10-20米实施绿化，加强绿色廊道建设。 | 20000 | 2019年5月前完成 | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 3 | 舞阳大道三期、环城西路（张家湾大桥至怀西高速连接线）林荫路建设 | 怀化经开区 | 按湖南省城镇道路绿化建设导则要求，栽植常绿或落叶的高大乔木，打造林荫道路；加强张家湾大桥舞水河岸边绿色廊道建设。 | 38000 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| 4  - 9 - | 城区道路绿化提质改造 | 主城区 | 对刘塘路、顺天南路、湖天大道、环城南路、天星东路等5条道路进行提质改造。一是将道路两侧绿化带中游步道连通，形成树下林荫道；二是对能增加一排行道树的道路栽植双排行道树；三是对老化长势不好的树下模纹灌木清除，栽植麦冬草等耐阴地被植物；四是根据海绵城市要求，将高于人行道树池降低，铺设玻璃钢格珊等透水透气铺装材料；五是在交叉路口等重要节点位置建设开敞空间的小游园或林荫停车场。 |  | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 5  - 10 - | 城区主次干道交叉口林荫工程 | 主城区 | 对城区主次干道交叉口区域栽植多排冠大荫浓的行道树 |  | 2019年5月前完成 | 工商银行怀化分行 | 张东升 |
| 6 | 城区歪斜烂树更换补植 | 主城区 | 对迎丰路、锦溪路等17条道路128株行道树进行更换补植。 |  | 2019年5月前完成 | 华融湘江银行怀化分行 | 阳建国 |
| 7 | 溆怀连接线树池改造 | 溆怀连接线 | 溆怀连接线3606个树池透水混泥土不透气、不透水，改造成玻璃钢格珊。 |  | 2019年5月前完成 | 怀化农村商业银行 | 白庶功 |
| 8 | 主次干道黄土裸露树池改造 | 主城区 | 对怀东连接线、花溪路等道路5000个黄土裸露树池进行铺设。 |  | 2019年5月前完成 | 农业银行怀化分行 | 刘让金 |
| 9 | 主次干道老化破损树池改造 | 主城区 | 对迎丰路、天星东路等21条道路1912个老化破损树池进行修复。 |  | 2019年5月前完成 | 建设银行怀化分行 | 王中魁 |
| 10 | 城区绿地花坛苗木补植 | 主城区 | 对榆市路、锦溪路等花坛，天星东路、湖天大道等绿地老化苗木进行补植。 |  | 2019年5月前完成 | 农业银行怀化分行 | 刘让金 |
| **二** | **交通渠化岛林荫化** |  |  | **1500** |  |  |  |
| 1 | 城区交通渠化岛10个 | 主城区 | 栽植数株高分枝点大规格落叶乔木、适当配植球类植物，栽植麦冬草、草本花卉等地被，并合理设置人行无障碍通道，更好的分离人流与车流。 | 500 | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 2 | 城区交通渠化岛10个 | 主城区 | 栽植数株高分枝点大规格落叶乔木、适当配植球类植物，栽植麦冬草、草本花卉等地被，并合理设置人行无障碍通道，更好的分离人流与车流。 | 500 | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 3 | 城东新区交通渠化岛1个 | 城东区 | 栽植数株高分枝点大规格落叶乔木、适当配植球类植物，栽植麦冬草、草本花卉等地被，并合置设计人行无障碍通道，更好的分离人流与车流。 | 250 | 2019年12月前完成 | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 4 | 经开区交通渠化岛5个 | 怀化经开区 | 栽植数株高分枝点大规格落叶乔木、适当配植球类植物，栽植麦冬草、草本花卉等地被，并合理设置人行无障碍通道，更好的分离人流与车流。 | 250 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| 5 | 已建交通渠化岛添景提质 | 主城区 | 栽植数株高分枝点大规格落叶乔木、适当配植球类植物，栽植麦冬草、草本花卉等地被，并合理设；置人行无障碍通道，更好的分离人流与车流。 |  | 2019年5月前完成 | 农业发展银行怀化分行 | 麻秋斌 |
| **三** | **公园建设** |  |  | **1922826** |  |  |  |
| 1 | 岩门公园 | 岩门公园 | 建设成市级综合性公园。一是完成1134.7亩园区规划红线划定、土地流转、村民搬迁、立项环评、规划设计等基础工作。二是修建公园主入口、游步道、公共厕所、垃圾收集设施、避雨亭阁、休闲櫈椅、夜间照明等公园基础设施。三是栽植Ф8-15cm香樟、桂花、广玉兰、乐昌含笑、杜英、银杏、栾树、榆树、榉树、水杉等乔木；在林缘边建设数处一定规模的自然式花境，并成片栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。在适当开阔区域，建设数处四季常青的草坪 | 756845 | 2019年12月前完成 | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 3 | 舞水公园  - 11 - | 怀化经开区 | 建设成市级综合性公园，面积310.5亩。修建公园主入口、人行游步道、公共厕所、垃圾收集设施、避雨亭阁、休闲櫈椅、栽植花灌木等公园基础设施。栽植Ф8-15cm香樟、桂花、广玉兰、乐昌含笑、杜英、银杏、栾树、榆树、榉树、乌桕等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并成片栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。在适当开阔区域，建设数处四季常青的草坪。 | 207103 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| 4 | 湖天公园  - 12 - | 湖天公园 | 建设面积561.8亩，建设成市级综合性公园。修建公园主入口、人行游步道、公共厕所、垃圾收集设施、避雨亭阁、休闲櫈椅、栽植乔木和花灌木等公园基础设施。栽植Ф8-15cm香樟、桂花、广玉兰、乐昌含笑、杜英、银杏、栾树、榆树、榉树、乌桕等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并成片栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。 | 374720 | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 5 | 怀化植物博物园 | 红星北路西侧 | 建设成市级科普教育、旅游休闲的专类公园。一是完成271亩园区规划红线划定、土地流转、村民搬迁、立项环评、规划设计等基础工作。二是划分出12县市区植物建设区（不含鹤城区）。三是完成公园入口、人行游步道、公共厕所、避雨亭阁、休闲櫈椅、补栽乔木和花灌木等公园基础设施。 | 180757 | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 6 | 犀牛塘湿地公园 | 犀牛塘 | 建设面积604.8亩，建设成湿地专类公园。建设重点保护区域、湿地展览区、游览活动区和管理服务区等区域，修建公园主入口、人行游步道、公共厕所、垃圾收集设施、避雨亭阁、休闲櫈椅、栽植乔木和花灌木等公园基础设施。栽植Ф8-15cm香樟、桂花、水杉、池杉、枫杨、银杏、乌桕、榆树、柳树、苦楝等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并成片栽植芦竹、梭鱼草、再力花、美人蕉、水葱等水生植物 | 403401 | 2020年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 7 | 怀化植物园 | 中坡公园 | 按植物园规范要求，在中坡建设好怀化植物园 |  | 2019年12月前完成 | 市林业局 | 黄登 |
| **四** | **街头小游园** |  |  | **30000** |  |  |  |
| 1 | 主城区小游园4个 | 主城区 | 在主城区建设各具特色的街头游园4个。建设园路、地面铺装小广场，多种乔木，多栽花卉。栽植香樟、桂花、杜英、水杉、乌桕、枫杨、栾树、杨柳等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并有选择地栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。 | 12000 | 2018年12月前完成选址、立项、环评、设计、招标等前期工作，市规划局负责规划选址，鹤城区政府负责拆迁，2019年5月前完成工程建设 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 2 | 主城区小游园4个  - 13 - | 主城区 | 在主城区建设各具特色的街头游园4个。建设园路、地面铺装小广场，多种乔木，多栽花卉。栽植香樟、桂花、杜英、水杉、乌桕、枫杨、栾树、杨柳等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并有选择地栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。 | 12000 | 2018年12月前完成选址、立项、环评、设计、招标等前期工作，市规划局负责规划选址，鹤城区政府负责拆迁，2019年5月前完成工程建设 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 3 | 城东小游园1个  - 14 - | 城东区 | 在城东片区建设独具特色的街头游园1个。建设园路、地面铺装小广场，多种乔木，多栽花卉。栽植香樟、桂花、杜英、水杉、乌桕、枫杨、栾树、杨柳等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并有选择地栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。 | 3000 | 2018年12月前完成选址、立项、环评、设计、招标等前期工作，市规划局负责规划选址，鹤城区政府负责拆迁，2019年5月前完成工程建设 | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 4 | 河西小游园1个 | 怀化经开区 | 在河西片区建设各具特色的街头游园1个。建设园路、地面铺装小广场，多种乔木，多栽花卉。栽植香樟、桂花、杜英、水杉、乌桕、枫杨、栾树、杨柳等乔木。在园内建设数处一定规模的自然式花境，并有选择地栽植樱花、碧桃、石榴、山茶花、杜鹃、紫薇、紫荆等花灌木，做到四季观花。 | 3000 | 2018年12月前完成选址、立项、环评、设计、招标等前期工作，市规划局负责规划选址，鹤城区政府负责拆迁，2019年5月前完成工程建设 | 怀化经开区管委会 | 杨俊 |
| **五** | **溪河风光带** |  |  | **1110000** |  |  |  |
| **1** | 太平溪二、三期风光带 | 太平溪 | 完成红星桥至舞水河口风光带建设，建成具有地域特色景观绿化的带状公园绿地。 | 469500 | 2019年5月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| **2** | 太平溪风光带城东段 | 太平溪 | 完成力普吉油库至以上区域风光带建设，清淤，建防洪河堤、截污干管、游步道，建成具有地域特色景观绿化的带状公园绿地。 | 640500 | 2019年5月前完成 | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| **六** | **林荫停车场** |  |  | **30000** |  |  |  |
| 1 | 高铁站附近林荫停车场 | 高铁南站 | 建设一座林荫停车场。 | 6000 | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 2 | 佳慧农贸市场附近林荫车场 | 怀芷干线旁 | 建设一座林荫停车场。 | 6000 | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 3 | 太平桥林荫停车场 | 太平桥旁 | 建设一座林荫停车场。 | 6000 | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 4 | 香洲桥林荫停车场 | 香洲桥旁 | 建设一座林荫停车场。 | 6000 | 2019年12月前完成 | 市城建投资  公司 | 熊智勇 |
| 5 | 河西林荫停车场 | 怀化经开区 | 建设一座林荫停车场。 | 6000 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| **七** | **创建园林式单位（小区）** | - 15 - |  | **0** |  |  |  |
| 1 | 创建市、省级园林式单位（小区） | 建城区 | 一是创建8个省级园林式单位（小区）、20个市级园林式单位（小区）；二是原有市、省级园林式单位（小区）春季植树，加强日常养护。 |  | 2019年12月前完成 | 市直机关工委、市教育局、市公安局、市住房城乡建设局、鹤城区人民政府、怀化经开区管委会等 | 相关单位主要负责人 |
| 2 | 无物业管理小区绿化建设 | 建城区 | 加强*314*个无物业管理小区绿化建设。 |  | 2019年12月前完成 | 市住房城乡建设局、鹤城区人民政府、怀化经开区管委会 | 李建国 向秀亮 杨俊 |
| 3 | 林荫单位（小区）建设 | 主城区 | 建设10个林荫单位（小区），在单位、小区（庭院）栽植高大乔木，增加绿化覆盖率，达到林荫效果。 |  | 2019年12月前完成 | 市住房城乡建设局、鹤城区人同政府、怀化经开区管委会 | 李建国 向秀亮 杨俊 |
| **八** | **闲置土地** | - 16 - |  | **146585** |  |  |  |
| 1 | 闲置土地生态修复 | 主城区 | 一是加强对已恢复绿化闲置土地的养护管理及苗木补植，保护绿化成果；二是继续对主次干道道路周边存在的闲置土地进行绿化恢复。 |  | 2019年12月前完成 | 市国土资源局、市城建投资公司、市交建投资公司、市水务投资公司、鹤城区人民政府、怀化经开区管委会等相关单位 | 银志远 熊智勇 肖旭 杨秀和向秀亮杨俊 |
| 2 | 长郡中学两侧 | 主次干道旁 | 种植桂花、栾树，铺种、播种高羊茅和狗牙根等草皮 | 13128 | 2019年12月前完成 | 市国土资源局 | 银志远 |
| 3 | 天星东路到刘塘路之间支路旁闲置空地 | 主次干道旁 | 种植槐树，混播高羊茅和狗牙根 | 10147 | 2019年12月前完成 | 市国土资源局 | 银志远 |
| 4 | 刘塘路湖天南路交汇处到丰溪苑路口斜坡 | 主次干道旁 | 种植红叶石楠等球形灌木，混播高羊茅和狗牙根 | 5140 | 2019年12月前完成 | 市城市管理和行政执法局 | 丁继元 |
| 5 | 紫东路与顺天北路交汇处东北角闲置空地 | 主次干道旁 | 种植无球悬铃木，混播高羊茅和狗牙根 | 27836 | 2019年12月前完成 | 市国土资源局 | 银志远 |
| 6 | 刘塘路南侧盛世华都后面闲置空地 | 主次干道旁 | 种植白杨树，混播高羊茅和狗牙根 | 9633 | 2019年12月前完成 | 市国土资源局 | 银志远 |
| 7 | 湾潭风化石开挖地绿化恢复 | 主次干道旁 | 种植栾树，播种刺槐，种植爬山虎 | 31385 | 2019年12月前完成 | 市国土资源局 | 银志远 |
| 8 | 都市绿洲与房产局之间闲置空地 | 主次干道旁 | 种植栾树、桂花和球形灌木，混播高羊茅和狗牙根 | 913 | 2019年12月前完成 | 市房产局 | 武小宏 |
| 9 | 医专对面斜坡 | 主次干道旁 | 种植红叶石楠树及灌木球，满铺马尼拉草 | 500 | 2019年12月前完成 | 交通银行怀化分行 | 姜铁军 |
| 10 | 中转库舞水三桥处 | 主次干道旁 | 种植樟树、栾树，满铺马尼拉草，增设人行道 | 1052.5 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区管委会 | 杨俊 |
| 11 | 舞水三桥三角闲置空地 | 主次干道旁 | 种植枫杨，混播高羊茅和狗牙根 | 5415 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区管委会 | 杨俊 |
| 12 | 黄花坪大桥旁闲置空地 | 主次干道旁 | 种植水杉，混播高羊茅和狗牙根 | 990 | 2019年12月前完成 | 市城建投资公司 | 熊智勇 |
| 13 | 怀化监狱旁斜坡闲置绿地 | 主次干道旁 | 种植红叶石楠球，满铺马尼拉草 | 1200 | 2019年12月前完成 | 市城建投资公司 | 熊智勇 |
| 14 | 铁五局旁空地 | 主次干道旁 | 适当造景、置石，种植桂花等，满铺马尼拉为地被 | 55 | 2019年12月前完成 | 交通银行怀化分行 | 姜铁军 |
| 15 | 湘黔铁路宏宇新城段东侧 | 铁路防护林 | 靠近宏宇新城围墙边种植高大乔木栾树、无患子等，靠近铁路旁种植夹竹桃、红叶石楠树、红叶李、桃花、红叶石楠球、金森女贞球、铺地柏等，地被撒播高羊茅、草花种子。 | 18550 | 2019年12月前完成 | 人民银行怀化中心支行 | 许立新 |
| 湘黔铁路宏宇新城段西侧 | 铁路防护林 | 20640 | 2019年12月前完成 | 建设银行怀化分行 | 王中魁 |
| **九** | **立体绿化** | - 17 - |  | **7235.5** |  |  |  |
| （一）护坡挡墙立体绿化设计 | | | | | | | |
| 1 | 花溪路鸿大第六区旁挡墙 | 主城区 | 根据现状情况，将原花坛渣土、乱石挖运后回填种植土，地被种植麦冬、常春藤、红叶石楠球、红枫,并靠墙种植爬山虎。没有花坛的地方，爬山虎种植在挡墙内侧。爬山虎间距1m/株,共180株。 | 126 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 2 | 怀化市一中围墙  - 18 - | 主城区 | 修建规格0.5m\*0.5m\*0.3m的麻石种植池，间距5m,共290个。种植池内种植80-100cm爬山虎，设支撑牵引上墙，每个种植池5株，共种植1450株。同时，种植池内种植金叶女贞H=30cm,P=25cm,81株/平米，共72.5平米。 | 72.5 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 3 | 平安路特校挡墙 | 主城区 | （1）除去绿地中的杂草、修剪绿地中的乔灌木，并补植绿地中缺失苗木。（2）在靠挡墙边上的绿地种植花叶络石，丰富墙体的景观效果。 | 0 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 4 | 沿河路舞水小学围墙 | 主城区 | 在靠围墙墙基修建250m\*0.3m\*0.3m的花池，回填种植土，种植常春藤750株，并种植80-100cm爬山虎250株（间距1m/株），设支撑牵引上墙。 | 75 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 5 | 沿河路教师新村围墙 | 主城区 | 在靠围墙墙基修建宽2.5米、高0.3米的麻石花坛，回填种植土，种植80-100cm爬山虎，间距1米，共种植350株爬山虎，设支撑牵引上墙。花坛中间种植紫薇、红叶石楠球、大叶黄杨球。 | 875 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 6 | 怀北路工人文化宫游泳池下两侧围墙 | 主城区 | 在围墙两侧或顶上的绿地栽植长80-100cm爬山虎，间距1米，共种植72株爬山虎，设支撑牵引上墙。 | 0 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 7 | 迎丰路华峰电子厂围墙 | 主城区 | （1）在靠围墙内侧墙基绿地种植80-100cm爬山虎，间距1米，共种植爬山虎83株，设支撑牵引上墙。（2）清理绿地渣土，回填15cm厚的种植土，然后种植麦冬草、雏菊、黄花槐。 | 0 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 8 | 中转库铁路桥西侧 | 主城区 | （1）在桥墩处设置规格1.2m\*1.8m\*0.3m的木朔花箱，栽植长80-100cm爬山虎，沿桥墩攀援，同时花箱种植麦冬草、大叶黄杨球。（2）在桥肩护坡种植爬山虎、常春藤、苏铁、红叶石楠树。（3）东侧与西侧同样方式种植。（4）铁路桥旁约100㎡的绿地种植麦冬草、红叶石楠球、紫薇、鸡爪槭、桂花。 | 208 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 9 | 红星北路铁路桥 | 主城区 | （1）在桥墩处设置规格1.2m\*1.8m\*0.3m的木朔花箱，栽植长80-100cm爬山虎，沿桥墩攀援，同时花箱种植红檵木球。（2）桥肩绿地种植爬山虎、蔷薇、丛生桂花、红枫。（3）铁路桥两侧同样方式种植。 | 426 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 10 | 怀黔路高速桥  - 19 - | 主城区 | （1）桥头：种植常春藤、红檵木球、红叶石楠球。（2）桥两侧：一侧为荒地，自然植物长势良好，呈现自然景观，可暂时不管。另一侧为围墙，绿地内种植爬山虎70株，间距1m，绿地内种植杜鹃、红叶石楠球、黄花槐。（3）高速桥的桥墩下：间植爬山虎、凌霄，设支撑牵引上桥。桥下在硬质路面上覆土或敲掉硬质路面种植八角金盘、肾蕨、杜鹃、紫薇、黄花槐、山茶。 | 2500 | 2019年12月前完成 | 市交通建设投资公司 | 肖旭 |
| 11 | 环城东路铁路桥 | 主城区 | 在桥肩护坡种植蔷薇。 | 100 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 12 | 湖天北路铁路桥西侧 | 主城区 | （1）在东侧桥肩护坡种植常春藤、迎春花、苏铁、紫薇、桂花，人行道旁边种植蔷薇。（2）在西侧桥肩护坡种植常春藤、迎春花、大叶黄杨球。在人行道旁边绿地种植常春藤、红叶石楠球、大叶黄杨球、紫薇、紫叶李。 | 200 | 2019年12月前完成 | 国网怀化供电分公司 | 李文利 |
| 13 | 顺天南路橡树湾对面 | 主城区 | （1）在挡土墙上拉钢丝网格1.2m\*1.2m；（2）在高60cm处挂规格为60cm\*20cm\*30cm耐用性塑料种植盆，间距5m,共计60个。（3）每个种植盆里种植常春藤4株，爬山虎4株。 | 0 | 2019年12月前完成 | 怀化宏宇房地产开发有限公司 | 黄伟飞 |
| 14 | 南环汽车城  - 20 - | 主城区 | （1）在靠挡墙的护坡边上种植双排长度为0.5m南迎春，行距30cm,株距20cm,共计3000株；（2）在护坡上种植开花植物紫薇、花石榴，植物种植采用5株紫薇、3株花石榴间植的方式，共计花石榴120株，紫薇300株。 | 0 | 2019年12月前完成 | 怀化国际汽车城 | 蒋玮 |
| 15 | 火电厂旁空地 | 主城区 | （1）在靠绿地内侧挡墙的墙基下，种植爬山虎。（2）在闲置绿地上种植麦冬、石竹、红叶石楠球、桂花等植物。（3）靠人行道的挡墙主要利用绿地种植花叶络石进行垂直绿化。 | 300 | 2019年12月前完成 | 中国移动怀化分公司 | 朱庆龙 |
| 16 | 原县委大院围墙 | 主城区 | （1）挡墙：在墙基下绿地内种植麦冬草、葱兰、红叶石楠球，挡墙主要利用爬山虎进行垂直绿化。（2）花坛：先回填种植土，再在花坛内种植麦冬草、香石竹、青皮竹、常春藤。（3）闲置绿地：种植麦冬草、红叶石楠球。 | 410 | 2019年12月前完成 | 中国移动怀化分公司 | 朱庆龙 |
| 17 | 两馆一中心 | 主城区 | 在墙基绿地内种植麦冬草、青皮竹，其中青皮竹要求全梢，胸径φ4cm，种植密度9株/㎡。 | 45 | 2019年12月前完成 | 中国移动怀化分公司 | 朱庆龙 |
| 18 | 沿河路一水厂家属围墙 | 主城区 | （1）清运渣土，按实际情况回填种植土；（2）对围墙进行垂直绿化，在墙基下种植爬山虎，在矮墙上方绿地种植蔷薇。（3）在绿地内种植麦冬草、石竹、碧桃、桂花。 | 120 | 2019年12月前完成 | 中国电信怀化分公司 | 赵建华 |
| 19 | 桔园路挡墙 | 主城区 | （1）清除渣土、垃圾，按实际情况回填种植土；（2）对围墙进行垂直绿化，在毛石挡墙墙基下种植爬山虎，在框架结构挡墙墙基下种植凌霄。（3）绿地内种植麦冬草、花叶蔓长春、葱兰、苏铁、大叶黄杨、红枫，并配以景石。 | 175 | 2019年12月前完成 | 中国电信怀化分公司 | 赵建华 |
| 20 | 南环路挡墙 | 主城区 | （1）清除渣土、垃圾，按实际情况回填种植土（2）对围墙进行垂直绿化，在墙基下种植爬山虎。（3）绿地内种麦冬草、葱兰、大叶黄杨球、红叶石楠球、红枫、桂花。 | 130 | 2019年12月前完成 | 中国电信怀化分公司 | 赵建华 |
| 21 | 别克4S店附近挡墙  - 21 - | 主城区 | （1）在挡土墙前的硬质铺装上修建1m宽的麻石花坛； （2）在花坛内种植麦冬草、香石竹、红叶石楠球、桂花。（3）在绿地上种植麦冬草、香石竹、红叶石楠球、桂花，并在人为踩踏的小道上铺设汀步。 | 110 | 2019年12月前完成 | 中国电信怀化公司 | 赵建华 |
| 22 | 红星路路口挡墙绿化设计 | 主城区 | （1）在挡墙墙基的绿地栽植长80-100cm爬山虎，间距1米，共种植120株爬山虎，设支撑上挡土墙。（2）对现有绿地进行除杂，并修剪现有苗木。（3）在绿地缺失苗木的位置种植红叶石楠球、红枫、桂花。 | 20 | 2019年12月前完成 | 中国电信怀化分公司 | 赵建华 |
| （二）垂直绿化试点项目 | | | | | | | |
| 1 | 怀化市市委附近挡土墙立体绿化项目 | 主城区 | 挡墙利用铝合金做成花架，并种植常绿、色叶小灌木 | 300 | 2019年12月前完成 | 市烟草公司 | 向宝铸 |
| 2 | 怀化市四中东校区挡土墙立体绿化项目 | 主城区 | 挡墙利用铝合金做成花架，并种植常绿、色叶小灌木 | 195 | 2019年12月前完成 | 市烟草公司 | 向宝铸 |
| 3 | 怀化市红星北路铁路桥墙体立体绿化项目 | 主城区 | 挡墙利用铝合金做成花架，并种植常绿、色叶小灌木 | 270 | 2019年12月前完成 | 市烟草公司 | 向宝铸 |
| 4 | 怀化市湖天大桥立体绿化项目 | 主城区 | 挡墙利用铝合金做成花架，并种植常绿、色叶小灌木，同时在栏杆上做储水型花箱，种植时令花卉。 | 520 | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 5 | 怀化市高铁站立体绿化项目 | 主城区 | 在挡墙上做花箱，种植时令花卉或常绿、色叶小灌木 | 0 | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 6 | 三中地下通道出入口立体绿化项目 | 主城区 | 在地下通道出入口设置镂空花架，并在花架上做花箱，种植时令花卉、藤本和常绿、色叶小灌木。 | 32 | 2019年12月前完成 | 市烟草公司 | 向宝铸 |
| （三）其他立体绿化设计 | | | | | | | |
| 1 | 垃圾站、公厕立体绿化设计 | 主城区 | 在建筑物墙体前修建种植池，根据地方大小种入桂花、栀子、含笑等芳香类植物和爬山虎、凌霄、常春藤等攀援植物。 | 23 | 2019年12月前完成 | 中国联通怀化分公司 | 刘琼 |
| 2 | 垃圾站、公厕立体绿化设计 | 主城区 | 在建筑物墙体前修建种植池，根据地方大小种入桂花、栀子、含笑等芳香类植物和爬山虎、凌霄、常春藤等攀援植物。 | 3 | 2019年12月前完成 | 怀化经开区管委会 | 杨俊 |
| 3 | 公交站台立体绿化 | 主城区 | 在站台两侧设立铝合金支撑并开挖种植池或者在站台两侧修建铝合金种植池（高90-100cm），种入美观无害的攀援植物如紫藤、凌霄、木香等，达到站台垂直绿化、美化的效果。 |  | 2019年12月前完成 | 市交建投资  公司 | 肖旭 |
| 4 | 公交站台立体绿化 | 城东区 | 在站台两侧设立铝合金支撑并开挖种植池或者在站台两侧修建铝合金种植池（高90-100cm），种入美观无害的攀援植物如紫藤、凌霄、木香等，达到站台垂直绿化、美化的效果。 |  | 2019年12月前完成 | 市交通运输局 | 胡诗军 |
| 5 | 公交站台立体绿化 | 怀化经开区 | 在站台两侧设立铝合金支撑并开挖种植池或者在站台两侧修建铝合金种植池（高90-100cm），种入美观无害的攀援植物如紫藤、凌霄、木香等，达到站台垂直绿化、美化的效果。 |  | 2019年12月前完成 | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| **十** | **拟移交公共绿地提质整改与养护管理** |  | - 22 - | **32000** |  |  |  |
| 1 | 单位自建绿地提质整改与养护 | 主城区 | 城区临街门面和单位在主次干道两侧修建各式花坛和小块绿地，但缺乏管理，影响城市美观，共计113个点，3.2万㎡，其中整改需183万元、养护需43万元。 | 32000 | 2019年5月前完成 | 中国人保财险怀化市分公司 | 成利军 |
| 2 | 拟移交绿地提质整改与养护 | 主城区 | 在主城区由市城建投、市交建投、鹤城区城建投已建道路绿带及溪河风光带12处，移交后需进行整改和养护。养护需378万元。 |  | 2019年5月前完成 | 中国人寿保险怀化市分公司 | 冯方道 |
| **十一** | **废弃地生态修复** |  |  | **0** |  |  |  |
| 1 | 鹤城区辖区废弃地生态修复 | 主城区 |  |  |  | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 2 | 经开区辖区废弃地生态修复 | 怀化经开区 |  |  |  | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| **十二** | **受损山体生态修复** |  |  | **0** |  |  |  |
| 1 | 鹤城区辖区受损山体生态修复 | 主城区 |  |  |  | 鹤城区人民  政府 | 向秀亮 |
| 2 | 经开区辖区受损山体生态修复 | 怀化经开区 |  |  |  | 怀化经开区  管委会 | 杨俊 |
| **十三** | **节约型园林建设** |  | - 23 - |  |  |  |  |
| 1 | 滴灌、喷灌建设 | 主城区 | 在公共绿地内选择10个区域，建设滴灌、喷灌 |  |  | 市水务投资  公司 | 杨秀和 |
| 2 | 再生水回收利用 | 主城区 | 对全城污水处理厂、城东污水处理厂再生水进行回收利用 |  |  | 市水务投资  公司 | 杨秀和 |
|  | **合 计** |  |  | **3363146** |  |  |  |