怀化市库区移民事务中心2019年度

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类事业单位，设置5个内设机构：办公室（人事部）、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。2019年编制人数25名，年末实有在职人员18人。

主要职责：（1）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审査提供技术支持;承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收的事务性工作。（2）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。（3）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。（4）协助有关部门拟订市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作;承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽察的事务性工作;为水库移民资金管理提供服务保障。（5）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作;承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。（6）协助推动水库移民对口帮扶工作;承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。（7）协助协调三峡移民工作。（8）承担大中型水库移民培训的事务性工作。（9）承担市水利局交办的其他工作。

重点工作计划：有序推进移民搬迁安置工作；后扶工作开展要全面完成避险解困试点，突出实用技术和转移就业技能的培训，突出“整村推进”，加大产业投入；抓实脱贫攻坚，提升移民群众幸福指数；严格规范管理，加强移民项目资金监督；加强风险防控，维护库区稳定。

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2019年部门预算情况

我中心2019年年初收入预算433.02万元，其中：一般公共预算经费拨款295.02万元，政府性基金拨款138万元。年初支出预算433.02万元，其中：基本支出295.02万元包括人员经费168.39万元，日常公用经费126.63万元；项目支出138万元。

2019年收入预算调整190.08万元，其中一般财政拨款收入调整预算118.39万元,政府性基金拨款调整71.69万元,支出预算调整预算数187.65万元。与年初预算安排的差额主要是政策性人员经费以及小水库扶助基金和移民培训费的追加调整。

2.2019年部门决算情况

- 2019年度决算总收入623.1万元,2019年度决算总支出620.67万元，包括基本支出和项目支出。基本支出378.85万元，其中：人员经费支出319.3万元（工资福利支出272.42万元、对个人和家庭补助46.88万元），公用经费支出59.55万元（商品和服务支出59.55万元），主要用于保障人员经费和机构日常运行经费。项目支出241.82万元，主要用于开展库区维稳，大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估、监督检查、绩效管理、信息系统建设，移民技术技能培训，库区移民慰问等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出378.85万元，基本支出包括：

- 1.工资福利支出272.42万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、养老保险等支出。

- 2.一般商品和服务支出59.55万元。包括日常运行办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、“三公经费”、其他交通费、职工福利费及其他商品服务支出等。

“三公”经费方面，2019年总支出6.38万元，上年总支出为19.51万元，减少了13.13万元，减幅67.3%。其中：公务用车运行费3.72万元比上年13.19万元减少9.47万元，减幅71.8%；公务接待费2.66万元比上年6.32万元减少3.66万元，减幅57.91%；无因公出国（境）费。

2019年认真贯彻中央八项规定和六项禁令规定，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，严格按照内部控制管理办法行事。

3、对个人和家庭补助46.88万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出。

（二）专项支出

- 1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

- 2019年度项目收入243万元，其中由市政府和市委安排、人大审批安排后扶维稳工作经费51万元，根据指怀财综指【2019】19号拨地方小型水库移民扶持基金40万元（特困移民慰问费20万元；应急救助资金20万元），根据湘财综指【2019】20号、湘移发【2019】5号文下达2019年中央大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费138万元，包括监测评估费102万元，监督检查费（稽察内审）23万、绩效管理5万、信息系统建设8万；根据湘财综指【2019】20号文件下达2019年移民培训费14万元。

上年结转项目经费192.06万元，其中湘财综指【2018】29号下达2018年中央大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费共138万元，包括监测评估费101万元、监督检查费（稽察内审）17万、绩效管理5万、信息系统建设15万；怀财基综追字0088号下拨小型水库移民扶助金其中特困移民慰问费20万元、应急救助资金20万元；2018年五强溪水电站扩机移民安置工作实施管理费结转资金14.06万元。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2019年项目总支出241.82万元，资金使用完成率为57.44%。其中：2019年后扶维稳工作经费支出50.99万元，结余0.01万元；2019年移民培训费支出12.6万元，结余1.4万元；2018年中央大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费支出123.16万元，结余14.84万元；小型水库移民扶助金支出41.02万元，结余38.98万元；2018年五强溪水电站扩机移民安置工作实施管理费结转资金支出14.05万元，结余0.01万元；2019年中央大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费为省拨提前下达资金，项目未实施，于2020年实施。

3.专项资金管理情况分析

为加强专项项目管理，本中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用管理原则，专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

后扶维稳工作经费：用于弥补开展库区维稳工作的经费。

地方小型水库移民扶持基金：年底组织工作人员走访慰问困难移民以及对移民的应急救助资金。

大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费：2018年大中型水库移民后期扶持政策实施工作监测评估项目采取委托第三方方式进行，通过政府采购公开招投标，确定中标单位，及时组织项目开展。监督检查费（稽察内审）、绩效管理通过委托第三方事务所进行。信息系统建设严格按照政府采购办法进行配置。

移民培训费：继续推行由市定点培训学校送教上门的服务方式，对移民进行实用技术和转移就业技能培训。

- （二）专项管理情况分析

对于专项项目的实施，我中心根据内部控制规范，对于项目实施实行“三重一大”集体决策机制，对于项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局要求进行。项目实施过程中，指导、监督相关工作人员依照有关规范高效率地开展工作，项目完成后，及时组织项目验收和移交工作。

四、资产管理情况

我中心建立《怀化市库区移民事务中心固定资产管理办法》，进一步规范固定资产的配置、管理与处置。对单位确需购置的固定资产，严格遵守相关流程，对属于政府采购的项目必须执行政府采购，对固定资产的使用实行“谁使用，谁保管、谁维护”的原则。处置固定资产严格按照规定经财政局资产科审查批准后处置，处置资金全额上缴资产科专户。

五、部门整体支出绩效情况

- （一）经济性分析

成本（预算）控制良好，按照预算法及相关文件精神严格把控各项支出。2019年实际支出公用经费总额45.87万元，59.55万元，为年初预算126.63万元的47.03%，其中“三公”经费决算数6.38万元，为年初预算43.2万元的14.77%。我中心厉行节约精神，公用经费、“三公”经费控制良好，支出总额控制在预算总额以内。

- 效率性分析

1.坚持依法治库，移民搬迁安置工作有序推进。加快托口水库移民安置工作扫尾，完成托口水库移民安置规划调概，存在的主要矛盾和问题得以解决。农村移民建房困难补贴从2012年实施规划的4000多万调增到9000多万元。小洪水库移民安置取得较大进展，4个安置点点全部开工建设，已经完成3个，其中2个已经建房，1个已经完成宅基地分配。加快已建水库遗留问题处理，洪江水库库区滑坡塌岸处理报告通过了北京水规划总院的咨询。清水塘水库影响铜湾集镇受淹问题，省中心组织再次调研。

2.严格兑现政策，后扶工作开展实现新突破。我市核定移民人口270783人，涉及13个县市区172个乡镇，1039个村5313个移民村小组，全市大中型水库移民后期扶持基金1.6亿元以财政一卡通的形式要求全部发放到移民个人手中。全面完成避险解困试点，全市避险解困试点任务扫尾工作全面完成。第四批避险解困试点项目调查摸底中报工作于11月底完成，全市摸底人数共263户894人。突出实用技术和转移就业技能的培训，帮助移民脱贫致富。继续推行由市定点培训学校送教上门的服务方式，对移民进行实用技术和转移就业技能培训。2019年，我市移民培训4499人，其中农业技能培训3163人，转移就业技能培训和中长期职业教育1336人，移民投入资金400万元，切实帮助移民掌握一至两门就业技术，增收创业创收能力。突出“整村推进”，加大产业投入，引领移民奔小康。2019年完成25个“整村推进移民美丽家园”移民村的建设项目实验工作，目前此项工作正在进行中。今年全市共投资8220万元，整合涉农业资金1个亿左右，坚持以移民为中心，坚持新发展理念，聚焦发展短板，因地制宜，分类实策，加快移民村基础设施建设，整治移民人居环境，逐步解决发展不平衡，不充分的矛盾，建设富饶、美丽、幸福的移民新村。

3.严格规范管理，移民项目资金监督更加有力。完成省中心安排的怀化市及所辖县市区2018年度中央移民基金预算绩效自评、省水库移民后期扶持资金绩效评价工作；怀化市及所辖县市区2018年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作监测评估；鹤城区、溆浦县、中方县大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察工作；洪江市、洪江区、辰溪县、会同县、新晃县、靖州县2018年度移民资金内部审计工作。

- （三）有效性分析

1.预算完成率。2019年上年结转222.93万元，年初预算433.02万元，调整预算190.08万元，年末结转225.35万元，预算完成率73.36%，预算完成未达预期。

2.预算控制率。因刚性养老保险、医保未编入预算，专项项目预算未考虑全面，本年调整预算190.08万元，预算控制率为43.89%，预算控制有待加强。

3.公用经费控制率。2019年公用经费总额59.55万元，预算安排公用经费总额126.63万元，公用经费控制率为47.03%，公用经费控制较好。

4.“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为6.38万元，预算安排43.2万元，“三公经费”控制率为14.77%，严控三公经费。

5.政府采购执行率。政府采购预算101元，实际政府采购金额99.4万元，预算执行率98.42%，政府采购执行较好。

（四）可持续性分析

1.库区维稳形势总体向好。在信访工作中，做到“两个坚持”，即坚持班子成员带班接访制度和坚持“属地管理，分级负责”、“谁主管，谁负责”的原则，每月对不稳定因素进行一次排查，对每一例上访案件都登记存档，做到信息有反馈、处理有结果。

2.作风建设持续好转。组织全局干部、职工深入“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习了“十九”大精神，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线，积极营造浓厚的崇廉尚廉氛围。通过创新监督方式、完善规章制度、强化检查监督，有效抓实了干部作风建设，移民系统干事创业氛围良好。

六、存在的主要问题

1.预算编制不够精准，造成具体支出项目与年初预算存在偏差。

2.资金使用率有待提高，年末资金结余较多。

七、改进措施和有关建议

1.加强预算编制工作，预算的编制要求细节的处理，考虑支出项目要具有前瞻性，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.合理安排项目进度，加快项目资金使用。