怀化市低收入家庭认定指导中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年，我中心严格按照法律法规及相关文件要求，切实加强财务管理，认真执行财务预算，有效控制各项支出，较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会效益。现将2020年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市低收入家庭认定指导中心为2016年1月正式登记成立的财政全额拨款的事业单位，核定编制6名。住所位于鹤城区德善路568号（怀化市民政局院内）。单位的宗旨是规范居民家庭经济状况核对工作，推动社会救助信息共享。

主要业务职能包括：拟定城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序；负责城乡最低生活保障、临时救助、廉租住房、经济适用房等社会保障项目所涉及居民经济状况查询及核对工作；承担全市低收入家庭经济状况核对信息数据库的建立、维护和管理；开展低收入家庭政策宣传、交流培训；负责市本级临时救助资金的发放。

（二）2020年部门整体支出规模、使用方向等

2020年我中心总支出1506913.53元，其中工资福利支出370592.93元，商品和服务支出603840.60元，对个人和家庭的补助（临时救助）支出532480.00元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.工资福利支出370592.93元。其中基本工资139838.67元，津贴补贴35376.00元，奖金116500元，机关事业单位基本养老保险缴费30279.04元，职业年金缴费3451.80元，职工基本医疗保险缴费19417.19元，住房公积金16213元，其他社会保障缴费9517.23元。

2.商品和服务支出603840.60元。其中办公费4458.60元，印刷费450.00元，水费12408.00元，电费6337.50元，差旅费18861.50元，培训费2886.00元，招待费2488.00元，劳务费9221.00元，委托业务费15000.00元，福利费770.00元，其他交通费用3246.00元，其他商品和服务支出527714.00元。

3.对个人和家庭的补助（临时救助）支出532480.00元。

（二）专项支出

1、财政专项彩票公益金安排情况

根据湘财综〔2019〕28号文件安排，将中央社会福利彩票公益金支出117万元全部用于怀化市养老服务信息及居民家庭经济状况核对系统建设。

2、专项资金投入和使用情况

怀化市养老服务信息及居民家庭经济状况核对系统建设项目于今年3月实际到位中央专项彩票公益金117万元，资金到位率100%。按照项目建设合同中有关费用支付方式的规定，系统全面验收合格上线后15个工作日内向承建方支付42万元，待项目验收合格后满一年，系统运行良好，再向承建方支付8.8万元尾款。12月11日，项目顺利完成竣工验收，我中心从117万元中央社会福利彩票公益金中向承建公司支付42万元、项目监理公司支付2.562万元、第三方测评公司支付1.7万元，余70.738万元（其中，一期养老服务信息及居民家庭经济状况核对系统项目尾款8.8万元，结转二期社会救助核对一体化平台项目建设资金61.938万元）。

3、项目资金管理情况

我中心严格按照《湖南省财政厅关于印发<湖南省对市县专项转移支付绩效目标管理办法>的通知》（湘财绩〔2016〕10号）要求，对照绩效目标做好绩效监控；按照《财政部 民政部关于印发<中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法>的通知》（财社〔2017〕237号）规定，确保专款专用，提高资金使用效益。

三、部门专项组织实施情况

我中心从项目申报材料的准备，完成立项审批和资金财政评审，到采取竞争性磋商的采购方式完成项目招投标，并于去年底完成系统框架建设，通过项目初步验收。今年持续推进建设，6月底正式上线运行，全过程按照绩效评价的决策及管理指标执行，对专项资金进行严格的组织管理。

四、部门整体支出绩效情况

效率性方面：我市利用新建成的市级核对系统，从发起核对到形成核对报告平均只需要1-3天，不仅改善了单一依靠省级系统核对进度缓慢的被动局面，而且通过与省社会救助系统的有效融合、相互服务，大大提高了核对时效，充分发挥了核对机制在脱贫攻坚中的作用。

效益性方面：截至11月底，利用新建成市级核对系统，共接收救助委托发起核对对象82032户145260人，其中新申请280户933人，复核81752户144327人；由系统录入新申请救助对象7058户18885人，复查对象7022户17851人。共重点核出工商登记信息9639条，公积金缴纳及贷款信息2980条，财政供养信息422条，不动产信息3231条，殡葬信息3条，卫健部门死亡信息9条，医疗保险信息134938条，新农合信息14945条，系统使用初见成效。市级核对系统的建成，标志着我市社会救助服务能力的大幅提升，对于精准认定救助对象具有重要意义，对于贯彻落实《关于改革完善社会救助制度的意见》具有重要作用，进一步提高了社会救助和民生保障的质量。

六、改进措施和有关建议

建议上级部门加大彩票公益事业资金的投入力度，让更多的公益基础设施建设有强力的财政资金保障。