附件2

怀化市创建国家森林城市2018年度市直

单位建设任务表

| 序号 | 项目名称 | 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市绿化 | 中坡公园提质改造。 | 12月底前 | 市林业局 |
|  |  | 湖天公园建设规划 | 12月底前 | 市城市建设投资公司 |
|  |  | 2400亩闲置土地复绿 | 12月底前 | 市城市建设投资公司 |
|  |  | 太平溪7.9万平方米植被栽植 | 12月底前 | 市城市建设投资公司 |
|  |  | 6000亩闲置土地复绿 | 12月底前 | 市国土资源局 |
|  |  | 1000亩闲置土地复绿 | 12月底前 | 市交通建设投资公司 |
|  |  | 10个交通渠化岛绿化 | 12月底前 | 市交通建设投资公司 |
|  |  | 高堰路11.2万平方米草皮铺设 | 12月底前 | 市交通建设投资公司 |
|  |  | 5个交通渠化岛绿化 | 12月底前 | 怀化经开区 |
|  |  | 4个街头小游园建设 | 12月底前 | 怀化经开区 |
|  |  | 48个小区绿化 | 12月底前 | 市住房城乡建设局 |
| 2 | 义务植树 | 制定2019年全民义务植树方案。 | 12月底前 | 市林业局 |
| 3 | 市树市花 | 完成市树、市花的评选、公示。 | 12月底前 | 市城市管理和行政执法局 |
| 4 | 宣传活动 | 广泛开展创建国家森林城市宣传。 | 12月底前 | 市林业局 |
| 5 | 规划编制 | 编制国家森林城市建设总体规划并通过政府评审。 | 12月底前 | 市直相关单位 |
| 6 | 档案管理 | 确定联络员，收集、上报森林城市建设管理档案资料。 | 12月底前 | 市直相关单位 |