附件2

怀化市推进5G网络建设责任分解表

| 主 要 任 务 | | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、统筹5G建设规划 | 1.科学布点站址资源。按照“铁塔统筹、政府支持、开放共享、服务社会”原则，科学确定5G站址建设需要利用的社会各类塔（杆）资源、公共区域、地面楼宇和地下等站址资源。协调各类资源资产拥有方按规定向铁塔公司提供站址建设所需的基础资料，配合做好站址资源统筹等工作。 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 2.确保台站电磁兼容。加强无线电电磁协调，避免5G基站规划、设置和使用对同频及邻频段已依法设置、使用的卫星地球站等其它无线电台（站）及广播电视台（站）产生有害干扰。 | 市工业和信息化局、市文化旅游广电体育局、市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司、各电信企业 |
| 3.抓紧编制专项规划。依据经济社会发展规划、城市总体规划、国土空间规划等，在统筹基站站址、机房及管线、电力等配套设施建设需求的基础上，编制5G基站建设发展规划，并注重与其它规划的衔接。 | 市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 4.有机衔接代际更迭。按照规划有序推进5G网络建设，对农村地区，要持续深化完善现有通信基础设施布局；对5G规模组网条件不成熟的城市社区，要持续优化现有通信网络覆盖范围，提升网络服务能力；对具备5G规模组网的城市社区，要切实保障现有通信网络设施服务质量。 | 市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司、各电信企业 |
| 二、降低5G建设成本 | 5.推动公共资源开放共享。各级党政机关、事业单位、国有企业所属建筑物（含人防工程与人防疏散场所）和公共区域一律免费为5G提供建设场地，由中国铁塔怀化分公司提出免费开放清单。县市区人民政府和市直相关单位要加强协调，免费开放公共场所、学校、展览馆、旅游景点、人防工程、高等院校、科研院所、文化体育场等所属构筑物和机场、公路、铁路、桥梁、隧道、铁路车站、公路客运站、公路服务区、医院、公共绿地、人防疏散场所、公共地下空间等公共区域，以及城市照明杆、交通标识杆、公安监控杆等各类杆塔与地下通信管道、综合管廊资源；积极推动居民小区、商务楼宇为5G网络站址建设提供场地支持。加强对各类收费项目的清理，对没有政策依据的收费项目，要依法予以取缔；对有政策依据的收费项目，要参照最低标准收取。对电力杆塔的共享使用参照国网怀化供电分公司与中国铁塔怀化分公司签订的《战略合作框架协议》执行。 | 市发展改革委、市国资委、市机关事务局、市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市教育局、市交通运输局、市公安局、市市场监管局、市人防办、省高速管理集团有限公司公司怀化分公司、市交建投资公司、国网怀化供电分公司、市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 6.推动多功能智能杆塔建设。按省住房城乡建设厅要求，统筹多功能智能杆塔规划建设和合理布局布点，新建、改扩建道路要统一规划和建设多功能智能杆塔，现有道路各类存量杆塔要逐步实施多功能化改造。 | 市住房城乡建设局、市国资委、市通信发展管理办公室、国网怀化供电公司、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 7.降低基站用电成本。按照应改尽改的原则，大力推进5G基站转供电改直供电，尚不具备改直供电的，电价必须限定在省转供电最高限价内。积极研究强、弱电电价协同机制。 | 市发展改革委、市市场监管局、市通信发展管理办公室、国网怀化供电分公司、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 三、优化5G建设环境 | 8.强化用地供应。加大5G站址用地支持力度，将站址建设纳入国土空间规划，并在控制性详细规划中严格落实。 | 市自然资源和规划局、市林业局、市城市管理和综合执法局、市通信发展管理办公室、中国铁塔怀化分公司，各县市区人民政府 |
| 9.优化审批程序。实行5G工程建设项目批量报规报建机制，压缩审批时间；简化基站建设用地审批流程，加快权证办理，满足5G网络快速规模组网需求；设立5G基站用电报装绿色通道，批量报装，提高基站用电报装效率，保障5G基站100%及时电力开户；推动通信报装尽快在市政公共服务平台落地。 | 市政务服务中心、市发展改革委、市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市通信发展管理办公室、国网怀化供电分公司、中国铁塔怀化分公司、各电信企业，各县市区人民政府 |
| 10.改善施工环境。将通信基础设施建设纳入优化经济发展环境重点内容，加大对商务楼宇、小区、高校、园区的通信垄断和不具备资质企业自建网络等违规行为的监管力度。将5G建设工程列入市年度重点建设项目，突出解决阻挠施工、偷盗破坏设施、不落实相关政策和标准的违法违规行为，适时开展全市性专项治理工作。对5G网络基础设施迁移或损毁给予补偿。 | 市优化办、市公安局、市工业和信息化局、市教育局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市市场监管局、市通信发展管理办公室，各县市区人民政府 |