附件3

部门整体支出绩效自评表

| 市直预算部门名称 | 怀化市交通运输局（含二级单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6341.61 | 8127.08 |  | 8127.08 | 10 | 128.15% | 8 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： 7584.40 |  |  |  |  | 其中：基本支出： 5573.80 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： 0 |  |  |  |  | 项目支出： 2553.28 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： 542.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持稳中求进工作总基调，坚持“办人民满意交通”理念，以“真抓实干督查激励”为抓手，统筹发展与安全，着力推动交通运输高质量发展，2023年真抓实干进入第一方阵。 1.认真落实省市政府工作报告要求;2.重点民生实事任务,3.普速铁路环境安全隐患整治任务;4.乡村振兴;高质量推进“四好农村路”建设;5.高质量发展,完成招商引资任务；6.推进铁路、高速、国省干线、农村公路等交通基础设施建设，确保交通投资保持稳定。 |  |  |  |  | 完成交通固定资产投资102亿元，为年度任务90.2亿元的113%；靖黎、芷铜、官新高速建成通车，沅辰高速建设超预期，可提前完工，张官高速建设稳步推进；完成国省干线公路大中修工程239公里，普通国省道安防精细化提升101公里，完成农村公路提质改造351公里、安防设施建设422公里、危桥改造93座分别是省下达任务的120.2%、120.9%、110.7%；2023年度全省交通运输真抓实干激励优秀单位，2023年度“全国综合运输春运突出集体”称号，获评全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动先进集体。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 省下达重点民生实事考核农村公路建设任务（公里） |  | 321公里 | 351公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水上交通、公路运营、交通建设等重点领域事故、死亡起数 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成全年交通投资 任务 |  | 90.27亿 | 102亿元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算控制率 |  | 100% | 130.72% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 三公经费控制率 |  | 《100% | 125.24 % | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100 % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金到位率 |  | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 节约成本 |  | 控制项目成本，严防超概 | 节约 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推进交通项目建设 |  | 推进 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推进经济增长效果 |  | 推进 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推进社会进步程度 |  | 推进 | 推进 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公路安全水平 |  | 提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 施工过程是否满足环境保护要求 |  | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 交通出行后续效益 |  | 促进 | 促进 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 群众满意度指标 | 社会公众满 意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |

填表人：李田田   填报日期：2024.6.18  联系电话：2720405  单位负责人签字：