附件2
怀化市水运事务中心
2025年项目资金绩效自评报告

一、项目支出基本情况
（一）项目概况及资金使用管理情况
专项资金总金额为4311.34万元，其中包含怀化市市直企事业单位2024-2025年度全职人才引进补贴（第二批）0.8万元、追加10-12月工资指标91.36万元、年度考核奖住房公积金财政配套0.13万元、住房公积金2万元、2025住房公积金财政配套额度追加0.2万元、2025年度考核奖36.53万元、养老保险缴费3.11万元、全额单位医疗保险缴费1.44万元，其他专项资金分别如下：
1、农村水路客运油补省统筹资金709.29万元，根据湖南省财政厅《关于下达2023年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（湘财预〔2023〕284号）和省交通运输厅《关于下达2022年度农村水路客运补贴资金、水运项目补助资金计划的通知》（湘交函〔2023〕550号）文件，下拨我市2233年度农村水路客运油补省统筹资金709.29万元，用于便民交通码头建设、船舶污染物接收、客渡船安全隐患排查治理、现有客船拆解和农村水路客运疫情纾困补助五个方面。
支出经费为709.29万元，执行率100%。
2、 水运专项资金结转558.34万元，根据《关于2023年我省水路运力结构调整和集装箱运输发展奖补资金申报等有关事项的通知》（湘交函〔2023〕411号）要求，按照湖南省交通运输厅关于2023年度促进水运发展项目奖补资金情况的公示，我市2023年水路运力结构调整项目：拆解老旧货船14艘，奖补资金为538.79万元，安全隐患排查治理资金19.55万元。
支出经费为558.34万元，执行率100%。
3、船舶检测专项经费45万元，我市水上交通点多、线长、面广，船舶多分布在偏远的乡村、渡口和库区，我市检验登记的船舶共有1000余艘，还有189艘出省航行船舶常年在长江中下游营运，极其流动分散。我中心按照国家颁布的《内河船舶法定检验技术规则》要求验船师开展检验服务工作，必须每年或每次到现场登船进行。因为检验项目较多、过程繁琐、要求严格,如对要求整改缺陷的船舶就需一次或多次复查。因此,在船舶检验过程中产生的交通费和差旅费等开支较大，认真开展船舶法定检验，赶赴各县市区及省内重要港口码头船检工作是保障广大船员生命财产安全和防止水域环境污染的第一道关口，系船检部门的法定刚性工作任务。如果不及时为船舶提供检验服务，就不得不停止船舶营运，影响安全生产和社会稳定。如果船舶检验专项经费严重不足，则必然影响船舶检验机构职责的正常履行，导致水上交通安全源头管理出现失控失管的被动局面。
支出经费32.66万元，执行率72.6%。
4、湘海巡10009船舶运行经费15万元，湘海巡10009日常运行维保经费，包含聘请专业人员劳务费、船舶运行燃料费、电费等。
支出经费11.3万元，执行率75.3%。
5、湘海巡10001船舶运行经费35万元，湘海巡10001日常运行维保经费，包含聘请专业人员劳务费、船舶运行燃料费、电费、日常船舶维护费等。
支出经费30.36万元，执行率86.8%。
6、2025年安全经费15万元，日常安全巡查、安全督查差旅费，水上交通安全知识进校园，水上安全知识培训及专项例会等开支。  
支出经费10.8万元，执行率72%。
7、监控中心人员专项经费30.51万元,根据湘政办函[2011]171号文件要求，为全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众出行安全，省人民政府决定建设水上交通安全视频监控系统。各市州、县市区人民政府把建设水上交通安全视频监控系统作为一项民生工程，明确分管领导和牵头负责部门，安排必要的工作人员经费，建设并保障系统有效运行，纳入财政预算。
监控中心人员支出30.51万元，执行率100%。
8、船舶水污染防治（船舶污染物转移处置经费）90万元，5月9日市政府召开了全市船舶污染防治工作推进会，下发了《怀化市人民政府专题会议纪要》（〔2024〕第13次）。会议要求通过政府购买形式确定一家船舶污染物接收企业，按照市县共担的原则，由市财政保障90万元/年，沅水干流六个县市区平摊210万元/年，共计300万元/年，落实了船舶污染物处置经费。通过公开招标，确定了一家船舶污染物接收企业，目前已正式运行。同时，制定并下发了《怀化市船舶污染物接收企业运行考核规则》，加强对接收企业绩效考核，规范了我市船舶污染物接收企业接收船舶生活垃圾、含油污水及生活污水等船舶污染物的营运管理。
支出经费0万元，支出率0%。
9、2024年老旧营运船舶报废更新项目资金1126.3万元，据交通运输部、国家发展改革委《关于印发<交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则>的通知（交规划发〔2024〕95号）》要求，经省市审核，2024年我市拆解符合老旧营运船舶报废更新补贴政策的货船17艘，奖补资金为1126.3万元。通过多次与市财政对接，市财政下拨2025年拆解项目国补资金1126.3万元。
支出经费1126.3万元，执行率100%。
10、2025年老旧营运船舶报废更新资金1187.13万元，根据交通运输部、国家发展改革委《关于印发<交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则>的通知（交规划发〔2024〕95号）》要求，我市2025年原申报22艘老旧货运船舶和15艘老旧客运船舶拆解，申报超长期国债资金1187.13万元。经省市审核符合要求的共计19艘老旧货船拆解和14艘老旧客船拆解，拆解总吨9489吨，申报超长期国债资金897.03万元。目前项目已全部实施完毕，补助申请资料已通过省交通运输厅、省发展改革委员会审核。通过多次与市财政对接，市财政下拨2025年拆解项目国补资金120万元。
支出经费120万元，执行率10.1%。
11、水路智能监控系统监管经费20万元，为落实船舶安全工作要求，全面提升水路数字化监管能力，消除人工巡查覆盖不足、取证难、处置滞后等监管短板，我单位在建全域水路智能监控系统，向财政申请经费20万元，包括新建建设经费（前段感知硬件费、传输网络费、平台软件费、施工安装费等），年度监管运维经费（网络通信费、设备维保服务费、耗材更换费等）。
支出经费5万元，执行率25%。
12、农村水路客运、渡运企业纾困资金177万元，此资金为省专项资金，财政下拨指标未解冻。
支出经费0万元，执行率0%。
13、农村水路客运保障补助资金167.2万元，此资金为省专项资金，财政下拨指标未解冻。
支出经费0万元，执行率0%。
（二）预算绩效目标情况
项目绩效总目标是确保水运企业安全运营，水上交通运输安全航行，巩固我市水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全；加强对船舶污染物接收、转运以及处置工作，坚决有效地开展船舶污染物治理专项行动，阶段性目标安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系建设取得重要进展，水运基础设施补短板取得明显成效。
专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，专项资金全部专款用于项目运行中，专项整治实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。
二、绩效评价工作情况
绩效评价工作：专项整治科学合理，整治管理规范，整治监管到位，整治工作完成较好，运行保障有力，水上交通安全形势持续稳定、有序，群众反响较好，社会经济效益显著。
三、主要绩效及评价结论
我中心专项资金项目总体评价是：专项整治科学合理，整治管理规范，整治监管到位，整治工作完成较好，运行保障有力，水上交通安全形势持续稳定、有序，群众反响较好，社会经济效益显著。并建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用,项目都能取得较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
专项资金由主要领导统一安排，分管财务领导负责组织协调，中心对应部室负责各专项具体工作的开展，财务对资金开支凭证严格审核，并备注列支各专项资金来源，各司其职，完成项目的各项程序。
五、项目主要经验、存在的问题及建议
进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成各项目的质量，并加强与各部室的沟通，确保项目的顺利进行。

 (
7
)
