附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 森林培育 |  | 负责人 及电话 |  | 王海芳 13907454773 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 怀化市林业局 |  |  | 实施 单位 | 怀化市五溪林场 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 50 |  | 50 |  | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 森林抚育3536.6亩，炼山整地87.74亩 |  |  |  |  | 森林抚育3536.6亩，炼山整地87.74亩 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 春季森林抚育（亩） |  |  | 1768.3 | 1768.3 |  |
|  |  |  | 冬季森林抚育（亩） |  |  | 1768.3 | 1768.3 |  |
|  |  |  | 新增林地（亩） |  |  | 87.74 | 87.74 |  |
|  |  |  | 炼山整地（亩） |  |  | 87.74 | 87.74 |  |
|  |  | 质量指标 | 管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 |  |
|  |  |  | 财务核算规范性 |  |  | 规范 | 规范 |  |
|  |  | 时效指标 | 森林抚育当期完成率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 新增林地当期完成率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 炼山整地当期完成率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 春季森林抚育补助标准（80元/亩） |  |  | 14.15万元 | 14.15万元 |  |
|  |  |  | 冬季森林抚育补助标准（125元/亩） |  |  | 22.1万元 | 22.1万元 |  |
|  |  |  | 新增林地租金标准（254.54元/亩） |  |  | 6.7 万元 | 6.7万元 |  |
|  |  |  | 炼山整地补助标准（338.50元/亩） |  |  | 2.97 万元 | 2.97 万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为项目主体及当地农民提供劳务收入（万元） |  |  | 45.9 万元 | 45.9 万元 |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 生态效益 指标 | 促进区域内生态环境稳定，增加生物多样性效果显著 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林防火及病虫害防治效果显著 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府和百姓满意度 |  |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |