附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 防火经费 |  | 负责人 及电话 | 陈利杰 13874546820 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市林业局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市泸阳国有林场 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 |  | 100 |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 5 | 5 |  | 100 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对鸡公界、分水坳、杨村、凉山工区20公里防火线进行修护，完成分水坳、杨村、凉山工区林区道路维护 |  |  |  | 完成了鸡公界、分水坳、杨村、凉山工区20公里防火线的修护，完成了分水坳、杨村、凉山工区林区道路维护 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成防火线修护（公里） |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火线修护面积合格率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当期任务完成率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 护林防火财政补助金额（万元） |  | 36 | 36 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提供职工就业岗位 |  | 4人 | 4人 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 护林防火条件改善情况 |  | 明显 | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效增强林区可持续发展（是/否） |  | 是 | 是 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 满意 | 满意 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |