附件7

2022年度怀化市水旱灾害防御事务中心专项资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市水旱灾害防御事务中心为怀化市水利局所属二级部门预算单位，为全额事业单位。内设科室有：综合部、防灾减灾事务部、应急与调试事务部。

截止2022年末，怀化市水旱灾害防御事务中心共有编制13人，在职人员10人。

2、项目的实施依据

根据财政部门年初预算文件下达的项目执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022年的项目包括人才资源开发专项资金、山洪灾害非工程措施设施维护、水旱灾害防御工作经费、全市水旱灾害防御宣传培训演练费用、水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费、2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）、怀化市水旱灾害风险普查项目、市级防旱抗旱培训、抗旱物资设备购置项目等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1)年度总目标：1、做好水旱灾害防御。2、加强水利工程调度。3、做好水毁设施修复。4、全面推进灾害普查。

(2)阶段性目标：A、扎实开展水利防汛备汛。B、周密安排成功应对多轮降雨。C、统筹兼顾精细调度水利工程。D、提前部署有效应对干旱。E、有序开展水旱灾害风险普查和山洪灾害普查。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

降低水旱灾害发生造成的人力、财物损失，维护社会稳定；降低水旱灾害对生态环境的破坏，建立水旱灾害防治的长效机制。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我单位组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》【湘办发(2019)10号】文件要求，由财务室牵头成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我单位根据市财政下达的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年专项业务（工作）经费全年预算共计78.00万元。2022年专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入199.78万元，其中人才资源开发专项资金4.80万元、山洪灾害非工程措施设施维护24.90万元、水旱灾害防御工作经费11.37万元、全市水旱灾害防御宣传培训演练费用5.99万元、水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费60.00万元、2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）28.20万元、怀化市水旱灾害风险普查项目39.66	万元、市级防旱抗旱培训5.00万元、抗旱物资设备购置项目19.86万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入199.78万元，其他收入4.03万元，共计203.81万元，支出共计203.81万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100.00%，明细如下：

(1)	人才资源开发专项资金财政拨款收入4.80万元，支出4.80万元，执行率为100.00%；

(2)	水旱灾害防御工作经费财政拨款收入11.37万元，支出11.37万元，执行率为100.00%；

(3)	水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费财政拨款收入60.00万元，支出60.00万元，执行率为100.00%；

(4)	全市水旱灾害防御宣传培训演练费用财政拨款收入5.99万元，支出5.99万元，执行率为100.00%；

(5)	山洪灾害非工程措施设施维护财政拨款收入24.90万元，支出24.90万元，执行率为100.00%；

(6)	2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）财政拨款收入28.20万元，支出28.20万元，执行率为100.00%；

(7)	怀化市水旱灾害风险普查项目财政拨款收入39.66万元，支出39.66万元，执行率为100.00%；

(8)	市级防旱抗旱培训财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，执行率为100.00%；

(9)	抗旱物资设备购置项目财政拨款收入19.86万元，支出19.86万元，执行率为100.00%。

3、项目资金管理情况分析

我单位专项由行政领导统一安排，分管领导负责组织协调，办公室负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源,各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我单位严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在市水利局业务部门的指导下，本单位各机构的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我单位严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行上级主管部门的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对实施的建设或维修项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年汛期，全市先后共发生10次强降雨过程，雨季结束后，降雨急剧减少，全市持续晴热高温天气，发生了1961年以来最为严重的气象水文干旱。在市委、市政府坚强领导下，市县水利部门积极履职、科学应对，做到了不垮一库一坝，不死一人，有效保障了城乡居民生产、生活用水安全和农田灌溉用水，最大限度减少了灾害损失，圆满完成了年度防汛抗旱工作目标。

（2）项目完成质量

对于项目资金严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全，年度专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我单位制订了《专项经费费管理制度》，保证“专款专用，专帐核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目自评结果如下：

资金到位情况及使用情况：

(一) 人才资源开发专项资金财政拨款收入4.80万元，支出4.80万元，执行率为100.00%；

年度目标：用于高层次人才、紧缺人才的引进、培养、使用和管理。

完成情况：根据人才引进的有关政策条款，通过购房补贴、生活补助等方式，有效降低引进的人才在怀生活成本。

(二)水旱灾害防御工作经费财政拨款收入11.37万元，支出11.37万元，执行率为100.00%；

年度目标：围绕市委提出的防汛抗旱“12345”工程（建立一个体系，明确两项目标，紧盯三大重点，压实四级责任，把住五道环节），以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。

完成情况：2022年汛期，全市先后共发生10次强降雨过程，雨季结束后，降雨急剧减少，全市持续晴热高温天气，发生了1961年以来最为严重的气象水文干旱。在市委、市政府坚强领导下，市县水利部门积极履职、科学应对，做到了不垮一库一坝，不死一人，有效保障了城乡居民生产、生活用水安全和农田灌溉用水，最大限度减少了灾害损失，圆满完成了年度防汛抗旱工作目标。

(三) 水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费财政拨款收入60.00万元，支出60.00万元，执行率为100.00%；

年度目标：全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护。

完成情况：密切关注雨水情变化情况，面对多轮强降雨，尤其是“5.29-6.6”“6.17-6.20”两轮暴雨洪灾过程，我们密切关注雨水情变化情况，先后牵头召开防汛工作联席会议8次、水利专家会商会15次，启动水旱灾害应急响应II级2次、IV级2次。市县水利部门累计发送山洪灾害预警短信20.25万条，启动预警广播1.8万站次。各地按照工作规程和应急预案，及时组织人员避险转移4.43万人次，最大程度地保护了人民群众生命安全。

(四)全市水旱灾害防御宣传培训演练费用财政拨款收入5.99万元，支出5.99万元，执行率为100.00%；

年度目标：科学制定培训演练计划，针对具体的职责和事务，确定培训对象和培训内容。

完成情况：开展山洪灾害避灾演练、中小水库下游人员应急转移演练全覆盖，让群众清楚转移路线和转移程序。开展蓄滞洪区运用预案演练，以桌面推演为主，使各级指挥员熟悉预案启动程序、具体操作步骤等，乡村组干部清楚安全转移路线和安置地点等。组织开展水旱灾害防御业务培训14次，培训县乡行政首长、防汛专干及水库管护员等各类责任人2600余人。

(五) 	山洪灾害非工程措施设施维护财政拨款收入24.90万元，支出24.90万元，执行率为100.00%；

年度目标：认真贯彻落实省委书记张庆伟同志在省水利厅调研讲话精神，抓紧抓实隐患排查整治和水毁工程修复，加强山洪灾害防御系统维护管理，突出做好中小河流和水利工程安全度汛。

完成情况：已完成5条重点山洪沟项目的前期规划设计工作，审查批复并纳入省级项目库。2022年下达中方县凡溪、辰溪县道光屯溪等2条重点山洪沟治理项目资金600万元，沅陵县小流域山洪灾害防御能力提升项目320万元，全市山洪灾害非工程措施维修养护项目270万元，市本级山洪灾害防治非工程措施项目840万元，共计2030万元。

(六) 	2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）财政拨款收入28.20万元，支出28.20万元，执行率为100.00%；

年度目标：建立覆盖市县乡村的四级防汛抗灾体系，夯实防汛抗灾能力。

完成情况：组织开展了多轮次防汛隐患安全大检查，结合水情、工情变化的新特点，组织技术力量，对水利工程汛期运用方案进行了修订。

(七) 	怀化市水旱灾害风险普查项目财政拨款收入39.66万元，支出39.66万元，执行率为100.00%；

年度目标：成立水旱灾害风险普查工作领导小组，印发《怀化市水旱灾害风险普查工作方案》，选定了市级技术支撑单位，组织县市区水利局有序开展水旱灾害风险普查工作（含水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查、水旱灾害风险评估与区划三部分）。

完成情况：按照技术规范和时间节点要求，目前已完成水旱灾害风险评估与区划工作，并汇总形成全市成果提交省水利厅，现已通过水利部初步审查。

(八) 市级防旱抗旱培训财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，执行率为100.00%；

年度目标：组织开展防旱抗旱业务培训工作。

完成情况：组织开展水旱灾害防御业务培训14次，培训县乡行政首长、防汛专干及水库管护员等各类责任人2600余人。

(九) 抗旱物资设备购置项目财政拨款收入19.86万元，支出19.86万元，执行率为100.00%。

年度目标：统筹使用管理好中央、省级和地方抗旱资金，加大抗旱资金投入，集中用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需。

完成情况：本年度全市共投入抗旱资金2.01亿元、抗旱人员18.16万人次；陆续开展165次地面人工增雨作业，累计发射火箭弹580余枚，开展飞机增雨作业6架次，共计燃烧烟条144根；投入抗旱机电井13874口、泵站673处、机动抗旱设备8万台套、运水车辆654辆，有效缓解了旱情。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分95分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市水旱灾害防御事务中心

2023年6月17日星期六