附件4

2022年度怀化市水旱灾害防御事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

（1） 为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用工作提供技术支持和服务保障。

（2）为水旱灾害防御应急预案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案编制等工作提供技术支持和服务保障。

（3）承担重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量实时调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（4）参与水旱灾害防御值班、会商工作；提出水旱灾害防御和水利工程水毁修复相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（5）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持服务工作；开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（6）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（7）负责全市水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为提供技术支持和服务保障。电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（8）承担水利工程调度管理制度、水库调度规程制定等事务性工作并组织实施。

（9）承担提供技术支持和服务保障。交办的其他工作。

怀化市水旱灾害防御事务中心为怀化市水利局所属二级部门预算单位，为全额事业单位。内设科室有：综合部、防灾减灾事务部、应急与调试事务部。

截止2022年末，怀化市水旱灾害防御事务中心共有编制13人，在职人员10人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年年初预算数78.00万元,其中一般公共预算拨款收入为78.00万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：本单位公用支出款转入主管局怀化市水利局账户，全年无基本支出；

2、项目支出：2022年年初预算数为78.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水旱灾害防御工作经费12万元；水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费60.00万元、全市水旱灾害防御宣传培训演练费用6.00万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

怀化市水旱灾害防御事务中心基本支出4.03万元；

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入199.78万元，其他收入4.03万元，共计203.81万元，支出共计203.81万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100.00%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

(一) 人才资源开发专项资金财政拨款收入4.80万元，支出4.80万元，执行率为100.00%；

年度目标：用于高层次人才、紧缺人才的引进、培养、使用和管理。

完成情况：根据人才引进的有关政策条款，通过购房补贴、生活补助等方式，有效降低引进的人才在怀生活成本。

(二) 	水旱灾害防御工作经费财政拨款收入11.37万元，支出11.37万元，执行率为100.00%；

年度目标：围绕市委提出的防汛抗旱“12345”工程（建立一个体系，明确两项目标，紧盯三大重点，压实四级责任，把住五道环节），以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。

完成情况：2022年汛期，全市先后共发生10次强降雨过程，雨季结束后，降雨急剧减少，全市持续晴热高温天气，发生了1961年以来最为严重的气象水文干旱。在市委、市政府坚强领导下，市县水利部门积极履职、科学应对，做到了不垮一库一坝，不死一人，有效保障了城乡居民生产、生活用水安全和农田灌溉用水，最大限度减少了灾害损失，圆满完成了年度防汛抗旱工作目标。

(三) 水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费财政拨款收入60.00万元，支出60.00万元，执行率为100.00%；

年度目标：全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护。

完成情况：密切关注雨水情变化情况，面对多轮强降雨，尤其是“5.29-6.6”“6.17-6.20”两轮暴雨洪灾过程，我们密切关注雨水情变化情况，先后牵头召开防汛工作联席会议8次、水利专家会商会15次，启动水旱灾害应急响应II级2次、IV级2次。市县水利部门累计发送山洪灾害预警短信20.25万条，启动预警广播1.8万站次。各地按照工作规程和应急预案，及时组织人员避险转移4.43万人次，最大程度地保护了人民群众生命安全。

(四)全市水旱灾害防御宣传培训演练费用财政拨款收入5.99万元，支出5.99万元，执行率为100.00%；

年度目标：科学制定培训演练计划，针对具体的职责和事务，确定培训对象和培训内容。

完成情况：开展山洪灾害避灾演练、中小水库下游人员应急转移演练全覆盖，让群众清楚转移路线和转移程序。开展蓄滞洪区运用预案演练，以桌面推演为主，使各级指挥员熟悉预案启动程序、具体操作步骤等，乡村组干部清楚安全转移路线和安置地点等。组织开展水旱灾害防御业务培训14次，培训县乡行政首长、防汛专干及水库管护员等各类责任人2600余人。

(五) 	山洪灾害非工程措施设施维护财政拨款收入24.90万元，支出24.90万元，执行率为100.00%；

年度目标：认真贯彻落实省委书记张庆伟同志在省水利厅调研讲话精神，抓紧抓实隐患排查整治和水毁工程修复，加强山洪灾害防御系统维护管理，突出做好中小河流和水利工程安全度汛。

完成情况：已完成5条重点山洪沟项目的前期规划设计工作，审查批复并纳入省级项目库。2022年下达中方县凡溪、辰溪县道光屯溪等2条重点山洪沟治理项目资金600万元，沅陵县小流域山洪灾害防御能力提升项目320万元，全市山洪灾害非工程措施维修养护项目270万元，市本级山洪灾害防治非工程措施项目840万元，共计2030万元。

(六) 	2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）财政拨款收入28.20万元，支出28.20万元，执行率为100.00%；

年度目标：建立覆盖市县乡村的四级防汛抗灾体系，夯实防汛抗灾能力。

完成情况：组织开展了多轮次防汛隐患安全大检查，结合水情、工情变化的新特点，组织技术力量，对水利工程汛期运用方案进行了修订。

(七) 	怀化市水旱灾害风险普查项目财政拨款收入39.66万元，支出39.66万元，执行率为100.00%；

年度目标：成立水旱灾害风险普查工作领导小组，印发《怀化市水旱灾害风险普查工作方案》，选定了市级技术支撑单位，组织县市区水利局有序开展水旱灾害风险普查工作（含水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查、水旱灾害风险评估与区划三部分）。

完成情况：按照技术规范和时间节点要求，目前已完成水旱灾害风险评估与区划工作，并汇总形成全市成果提交省水利厅，现已通过水利部初步审查。

(八) 市级防旱抗旱培训财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元，执行率为100.00%；

年度目标：组织开展防旱抗旱业务培训工作。

完成情况：组织开展水旱灾害防御业务培训14次，培训县乡行政首长、防汛专干及水库管护员等各类责任人2600余人。

(九) 抗旱物资设备购置项目财政拨款收入19.86万元，支出19.86万元，执行率为100.00%。

年度目标：统筹使用管理好中央、省级和地方抗旱资金，加大抗旱资金投入，集中用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需。

完成情况：本年度全市共投入抗旱资金2.01亿元、抗旱人员18.16万人次；陆续开展165次地面人工增雨作业，累计发射火箭弹580余枚，开展飞机增雨作业6架次，共计燃烧烟条144根；投入抗旱机电井13874口、泵站673处、机动抗旱设备8万台套、运水车辆654辆，有效缓解了旱情。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我单位制订了《专项经费费管理制度》，保证“专款专用，专帐核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，特别是对实施的建设或维修项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在市水利局业务部门的指导下，本单位各机构的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

四、资产管理情况

2022年怀化市水旱灾害防御事务中心制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理，新增固定资产建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性方面。

为加强和完善会计核算和财务管理，年初制定了《市水旱防御中心收入支出管理制度》，对各类收支管理进行规范，全年落实各类拨款到账，2022年基本支出4.03万元；专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入199.78万元，其他收入4.03万元，共计203.81万元，支出共计203.81万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100.00%。

2022年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中，公务接待费0.07万元，为年初预算2.68万元的2.61%；车辆购置及运行费8.96万元，为年初预算18.90万元的47.41%，全部控制在厉行节约指标数内，全年没有预算项目超支。

（二）效率性方面

（一）洪灾概况

1、雨情。今年入汛以来（4月1日至9月30日），全市共发生10次强降雨过程，降雨时空分布极为不均，极端暴雨天气频繁，其中4月22日，辰溪县罗子山遭遇特大暴雨，罗子山站点1小时降雨量120.3毫米，为湖南省历史以来第六大降雨值；6月1日～6月6日，辰溪县田湾（五）站点累计雨量达401.5毫米，麻阳县陶伊（五）站日降雨量299.0毫米（6月1日），超过陶伊建站以来降雨量极值，为历史罕见；6月17日至20日，溆浦县舒溶溪乡舒溶溪村累计雨量426.5毫米,其中6月19日6时30分至12时30分，累计雨量309.4毫米，突破湖南省6小时降雨极值。

2、水情。沅水及六大一级支流水情总体平稳，沅水干支流基本控制站部分站点出现不同程度的涨水过程，但没有出现超警戒水位洪水过程。辰水陶伊站6月4日2:00洪峰水位136.43米（距警戒水位0.07米），洪峰流量3680立方米每秒；溆水溆浦站6月19日洪峰水位154.58米（距警戒水位0.42米）。沅陵、辰溪、溆浦、麻阳等地因短时局部强降雨，多条中小河流出现暴雨山洪。

3、灾情。10轮强降雨致我市13个县市区受灾，16座小型水库不同程度受损，其中8座受损严重，损坏堤防35190米，护岸4111处，水闸1座，塘坝287座，灌溉设施4726处，水文测站18个，机电井10眼，机电泵站21座，小型水电站2座，其他水利工程2117处，水利工程直接经济损失8.02亿元，未发生人员伤亡。

4、工情。10轮强降雨致使我市13个县市区受灾，部分水利工程受损严重，其中麻阳县团结水库6月2日3时30分左右出现漫坝险情，溆浦县卫星水库6月19日11时30分发生大坝渗漏险情，通过采取紧急处险措施，险情得到有效控制，未造成人员伤亡。

（二）水旱灾害防御措施

1、扎实开展水利防汛备汛。建立覆盖市县乡村的四级防汛抗旱体系，夯实了基层防汛抗灾能力。特别是今年以来，我们认真贯彻落实庆伟书记在省水利厅调研讲话精神，抓紧抓实隐患排查整治和水毁工程修复，加强山洪灾害防御系统维护管理，突出做好中小河流和水利工程安全度汛，全面落实组织领导、物资储备、预案方案、抢险队伍4方面保障，牢牢把握住了防汛抗灾工作主动权。

2、适时组织会商精准研判。面对多轮强降雨，尤其是“5.29-6.6”“6.17-6.20”两轮暴雨洪灾过程，我们密切关注雨水情变化情况，先后牵头召开防汛工作联席会议8次、水利专家会商会15次，启动水旱灾害应急响应II级2次、IV级2次。市县水利部门累计发送山洪灾害预警短信20.25万条，启动预警广播1.8万站次。各地按照工作规程和应急预案，及时组织人员避险转移4.43万人次，最大程度地保护了人民群众生命安全。

3、有力提供各类技术支撑。组织开展了多轮次防汛隐患安全大检查，结合水情、工情变化的新特点，组织技术力量，对水利工程汛期运用方案进行了修订；组织开展水旱灾害防御业务培训14次，培训县乡行政首长、防汛专干及水库管护员等各类责任人2600余人；充分利用水利专家技术支撑作用，强降雨期间派出多批次水利专家赴抗洪抢险一线，指导做好水利抢险救灾工作，科学制定应对方案，成功处置麻阳县团结水库漫坝和溆浦县卫星水库大坝渗漏险情。

4、科学精细实施水工程调度。强化水库汛限水位监管和病险水库安全度汛措施，全市316座病险水库坚决执行主汛期原则上一律空库运行要求；精准抓好市调水库的洪水调度，根据水库功能和运行状况实行“一库一策”。6月3日调度麻阳黄土溪水库，减小下泄流量500秒立米，使辰水洪峰安全通过麻阳县城，未出现超警戒洪水；6月19日调度溆浦县金家洞水库，使溆水洪峰安全通过溆浦县城，未出现超警戒洪水；期间多次联合调度沅水干流洪江、安江等5座电站，确保洪峰安全通过辰溪县城。

5、有序开展水旱灾害风险普查。怀化市水利局成立水旱灾害风险普查工作领导小组，印发《怀化市水旱灾害风险普查工作方案》，选定了市级技术支撑单位，组织县市区水利局有序开展水旱灾害风险普查工作（含水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查、水旱灾害风险评估与区划三部分）。按照技术规范和时间节点要求，目前已完成水旱灾害风险评估与区划工作，并汇总形成全市成果提交省水利厅，现已通过水利部初步审查。

三、抗旱方面

7月下旬雨季结束后，我市遭遇了自1961年有完整气象记录以来最为严重的气象水文干旱。据统计，7月20日以来，全市累计平均降雨量70.4mm，与历年均值（370.7mm）相比偏少81.0％，为历史同期降雨量最小。8-11月降雨量比历史最少1966年同期偏少79.9%。其中中方县、鹤城区、会同县、洪江市（区）偏少9成左右。全市基本雨量站连续无有效降雨日数超过20天的有6站，最长为会同县王家坪站100天。

（一）旱灾概况

1、旱灾情况。全市农作物受灾面积42.78万亩，成灾17.71万亩，绝收面积2.68万亩，直接经济损失25069万元。其中：粮食作物受灾面积30.36万亩，成灾12.92万亩，绝收面积2.05万亩；蔬菜受灾面积9.08万亩，成灾3.41万亩，绝收面积0.43万亩。园艺作物受灾面积86.33万亩，成灾面积24.56万亩，绝收面积3.04万亩。因旱饮水困难人口多达11.81万人，其中7990人通过拉水送水解决，其余通过打井、延伸管网、抽水蓄水、新增水源等措施保障生活用水。

（二）抗旱行动情况

牢固树立“防大旱、抗大旱、抗长旱”的思想，严格落“7531”精准防旱抗旱工作机制，持续加力抗旱减灾，尽最大限度减小旱灾损失。

1.提前部署，迅速响应。一是提前安排部署。经会商研判，我市于7月8日调整洪江、蟒塘溪等14座正常运行的大中型水库，在确保安全的前提下，执行2022年后汛期控制运行水位，拦蓄尾洪，提前做好防旱抗旱工作准备。二是全面压实责任。按照省委省政府主要领导要求，严格落“7531”精准防旱抗旱工作机制，积极开展“千名水利干部下田间”专项活动，成立市防旱抗旱工作专班，坚持“每日一碰头、每日一协调、每日一上报”，形成高位推动、市县联动工作格局。三是迅速启动响应。根据当前旱情及气象预报，市水利局启动并提升干旱防御III级应急响应，压紧压实防旱抗旱责任链条，落实落细各项工作措施，派出多个工作组督导各县市区抗旱减灾工作。

2.突出重点，分类指导。在10月中旬完成保障农田灌溉的任务后，我们的工作重点就转移到保障群众生活用水和经济作物灌溉用水上来。一是实施好水资源调度。加强对抗旱水源统一管理和精准调度，按照优先保障群众饮水需求和安全，合理调配农业灌溉和生态用水的原则，督促各水管单位落实蓄水、保水、调水、引水、提水和节水增效等各项措施，做好中长期用水计划和水量分配方案，同时加强生态流量监管，严格要求全市534座小水电站按照已批复的生态流量泄放，其中发电机组低于保证出力的133座小水电站，要求其停止发电保生态用水。9月19日下达调度令，要求铜湾电站在保证最小生态流量的情况下，将坝前水位控制在152米以上并维持至旱情缓解，以保障安江镇（铜湾电站库区）抗旱提水灌溉需求。二是努力增辟抗旱水源。对于供水能力不足的地区，要合理利用地表水和地下水，综合采取拦、蓄、引、提、拉、打井、管网延伸等措施，千方百计增辟抗旱水源，全面提升抗旱能力。截止目前，全市新增打井484口，保障了因旱饮水困难人口13.74万人的饮水问题，投入提水设备201台套、铺设引水管道30.8千米，解决饮水困难人口1.56万人；给分散居住农户发放水管120千米，通过引山泉水到户解决临时饮水困难，受益人口1135人；累计出动送水车辆654台次，有效缓解7990人的用水难问题。三是全面落实节水措施。严格管理有限水资源，做到计划管水、科学调水、节约用水，坚决避免水资源浪费。综合采取制定供水计划，减少土壤蒸发，保持土壤湿度，加强输配水设施维护，大力推广使用节水技术、设备与器具，引导城乡人民群众按需取用饮用水等节水措施，做到细水长流、一水多用，倡导节水惜水行为，营造节水护水风尚。

3.前瞻研判，精准施策。一是做好值班值守。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，严肃值班和巡查防守纪律，动态掌握辖区内旱情灾情，及时报送每日抗旱专报、抗旱打井统计表、溪河断流统计表、水库山塘干涸统计表等信息。二是加强调度会商。实时收集、分析研判当前旱情数据，适时调度配置水资源，加强会商研判，分类施策，把监测预警、应急处置等工作落到实处。三是强化技术支撑。加强部门协作，提前找好应急水源和打井位置，协调开展打井、设置临时抽水泵站、筑坝拦水、开挖输水渠道等抗旱措施，及时建议当地政府开展应急送水、人工增雨作业和节水限水措施。截止目前，全市共投入抗旱资金2.01亿元、抗旱人员18.16万人次；陆续开展165次地面人工增雨作业，累计发射火箭弹580余枚，开展飞机增雨作业6架次，共计燃烧烟条144根；投入抗旱机电井13874口、泵站673处、机动抗旱设备8万台套、运水车辆654辆，有效缓解了旱情。

四、项目推进方面

今年上级共计下达我市水旱灾害防御项目资金1.086亿元，其中山洪灾害防治能力提升项目2030万元，水毁救灾项目资金1300万元，抗旱救灾资金7530万元，占全省水旱灾害防御块资金10.96%，位居全省第一。目前各项目正稳步推进，争取年底前完成既定目标。

1、山洪灾害防治能力提升项目。前期，我市已完成5条重点山洪沟项目的前期规划设计工作，审查批复并纳入省级项目库。2022年下达中方县凡溪、辰溪县道光屯溪等2条重点山洪沟治理项目资金600万元，沅陵县小流域山洪灾害防御能力提升项目320万元，全市山洪灾害非工程措施维修养护项目270万元，市本级山洪灾害防治非工程措施项目840万元，共计2030万元。

2、水毁救灾资金项目。2022年成功应对10轮强降雨过程，成功处置麻阳团结水库漫坝和溆浦卫星水库大坝渗漏险情，守住了不死一人、不垮一堤一坝一库的底线。由于部分水利设施受损严重，直接经济损失达8.02亿元，通过积极向省厅争取，共计下达我市水毁救灾项目资金1300万元。

3、抗旱救灾资金项目。积极应对7月下旬以来发生的严重干旱灾害，迅速组织县市区核实受灾情况，摸清底数，积极争取上级抗旱救灾资金7530万元，占全省抗旱救灾资金9.42%，位居全省第二。

五、其他事项

1.坚守疫情防控一线。疫情就是命令，面对多轮新冠肺炎疫情的袭击，市水旱灾害防御事务中心全体人员严格落实局党组的部署安排，下沉城中街道雪峰社区一线参与疫情防控工作。

2.落实反恐防暴措施。根据局党组安排，市水旱灾害防御事务中心承担市水利局反恐防暴工作。我局组建了反恐防暴工作领导小组和反恐防暴应急专家组，制订了《怀化市水利局反恐防暴工作预案》，全面落实应对突发性水利恐怖事件的各项措施，杜绝了涉及水利的恐怖事件发生,充分保障了全市水利工程和有关单位的安全运行。

六、存在的主要问题

2022年的工作在全体干部职工的共同努力下，虽然取得一定成绩，但是仍然存在一些问题。一是党史学习教育中对重点学习篇目的学习不够系统深入，对标支部“五化建设”要求还有一定差距；二是安全生产相关制度还不够全面、系统、完善。

七、改进措施和有关建议

1.深化党建、意识形态工作。一是强化政治理论学习，继续深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届历次全会精神和《习近平谈治国理政》等重要理论知识，进一步提高政治站位；二是深化支部“五化建设”，做好党员积分管理制度，落细落实支委联系党员群众工作制度，定期开展谈心谈话；三是进一步加强党建阵地建设，完善支部会议室、党员学习活动室和党务宣传栏；四是进一步强化意识形态工作，加强意识形态宣传。

2. 着力四个强化，稳步推进党风廉政建设。强化思想政治建设，严肃党内政治生活，突出党员示范带头作用，进一步加强党员队伍和思想政治建设；强化党风廉政监督，加强重点岗位、重点环节、重点人员的监督，增强廉洁自律意识，杜绝侥幸心理，做到防微杜渐，守住底线；强化干部职工队伍管理，严格工作纪律，加强普法教育和警示教育；强化提醒常态化，把廉政提醒谈话作为开展日常监督的有力抓手，动态掌握和分析研判党员干部职工思想、工作、作风和生活情况，对苗头性问题或轻微违纪行为，灵活运用廉政提醒谈话、通报批评、诚勉谈话等方式，早发现、早处置，防止“小过错”演变成“大问题”。

3. 严格责任落实，切实抓好疫情常态化防控。继续以疫情防控战时思想和措施做好疫情常态化管理工作，落实防控责任，加强对全体人员体温测量、行程经历等信息登记检查工作，做好日常防护工作，定期对公共环境消毒，做好防疫物资储备。

4.推进综合治理，全力维护和谐稳定。一是全力以赴抓安全。进一步完善安全责任制度，加强干部职工安全知识和技能培训，提高安全意识，提升处理初期问题的能力；加强对安全生产工作检查，加强隐患排查，落实问题整改。二是综治维稳保平安。持续做好禁毒教育和扫黑除恶工作，加大宣传教育力度，改进工作方法，建立健全管理制度，确保人员平安。三是深入实施“五新四城”战略，加快建设现代化新怀化，把思想和行动统一到市委决策部署上来，树牢大抓落实的工作导向，以“功成不必在我、建功必定有我”的胸襟和担当，全力推动“五新四城”战略落地落实、见行见效。

怀化市水旱灾害防御事务中心

2023年6月17日星期六