附件3-2
项目支出绩效自评表

	项目支
出名称
	河湖健康评价编制（辰水、溆水）

	主管部门
	怀化市水利局
	实施单位
	怀化市水利局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	55.00
	34.30
	34.30
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	55.00
	34.30
	34.30
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成辰水、溆水 2 条河流健康评价编制与建档，形成规范评价报告，明确河流健康等级，为河湖治理、生态修复与长效管理提供科学依据，成果通过审核并上报。
	[bookmark: _GoBack]2025 年高质量完成辰水、溆水河流健康评价与建档任务，成果全部通过审核并上报水利部系统，两条河流均达到 “健康” 及以上等级，圆满完成年度目标，为河湖系统治理提供了技术支撑。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总支出控制
	≤55万元
	34.30万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本
指标
	社会成本节约率
	0%
	0%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境节约率
	0%
	0%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成评价河流数量
	2条
	2条
	15
	15
	

	
	
	
	编制评价报告份数
	2份
	2份
	
	
	

	
	
	
	河流建档完成数量
	2条
	2条
	
	
	

	
	
	质量指标
	报告审核通过率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	河流健康等级
	健康及以上
	健康及以上
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	6
	6
	

	
	
效益指标
	经济效
益指标
	指导生态修复工程优化设计
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	治理决策支撑作用
	有效支撑
	有效支撑
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	生态保护指引作用
	有效指引
	有效指引
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	健康管理体系完善度
	持续完善
	持续完善
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指
标
	管理部门满意度
	≥90%
	96%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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