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	预算部门
名称
	怀化市水利局

	



年度预算申请(万元)
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2393.70
	2799.62
	2751.61
	10
	114.95%
	9

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：2563.52
	其中：基本支出：2549.86

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：201.76

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：188.10
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以保障水安全、服务高质量发展为核心，全面履行水资源管理、水利工程建设、水旱灾害防御、河湖生态保护、农村水利建设等法定职责。全年计划落实全口径水利建设投资35.38亿元，实施水利项目174个；新增供水能力1943万立方米，新增、恢复灌溉面积10.76万亩，改善灌溉面积31.53万亩，新增年节水能力1493万立方米，治理水土流失面积28平方公里。强化河湖长制落地，持续改善水环境质量，巩固提升农村饮水安全保障水平，筑牢水旱灾害防御底线，深化水利重点领域改革；确保9月底前所有项目开工建设，12月底前完成80%以上建设任务，纳入水利部考核的中央投资计划100%完成，全面支撑全市水安全、粮食安全与生态安全。
	2025年全市水利工作超额完成年度核心任务，水利投资建设创历史新高，水旱灾害防御夺取全面胜利，河湖生态治理成效显著，农村水利基础持续夯实，重点改革实现突破。全年落实水利建设资金41.31亿元，实施项目228个，超额完成省定40.4亿元投资目标；治理水土流失面积30平方公里，水土保持率提升至86.65%；成功应对11轮强降雨过程，实现大旱之年无大灾；49个国省控断面水质均达II类及以上，1-9月地表水水质排名全国地级城市第22位、全省第1位；农村自来水普及率提升至93.46%，水利基础设施支撑能力与行业治理效能全面提升，圆满完成第五届湖南省旅游发展大会水环境保障等重点任务，为现代化新怀化建设提供坚实水利支撑。

	
绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	

成本指标
	经济成本
指标
	部门整体资金成本管控水平
	≥2799.62万元
	2751.61万元
	5
	5
	

	
	
	
	水利项目单位投资管控标准
	水利工程、规划编制、河湖治理类项目严格执行概算，杜绝超概算、重复投入。
	舞水河太平溪清淤项目严格按3194.42万元概算实施，各规划编制、河湖健康评价项目均在预算内落地，无超概算建设、重复投入情况。
	
	
	

	
	
	社会成本
指标
	涉水项目群众矛盾、信访纠纷管控数量
	全年涉水工程、河湖整治、征地拆迁引发群众信访纠纷控制在10件以内，无群体性上访事件。
	全年河湖清淤、中小河流治理、农村水利项目施工协调有序，涉水信访共4件，无群体性上访，群众协调处置成本可控。
	5
	5
	

	
	
	生态成本
指标
	水利工程施工生态负面影响程度
	河道清淤、工程建设期间无水体大面积污染、渣土乱堆等生态破坏问题，淤泥100%无害化处置。
	太平溪3.3公里清淤工程淤泥全部转运合规填埋场处置，施工配套沉淀池、截污设施，全年未发生施工造成水体污染投诉，生态负面影响可控。
	5
	5
	

	
	

产出指标
	数量
指标
	全年水利建设投资及实施项目数量
	落实全口径水利建设投资35.38亿元，实施水利项目不少于174个。
	全年落实水利建设资金41.31亿元，实施各类水利项目228个，超额完成投资与项目数量目标。
	15
	15
	

	
	
	
	年度水土流失治理面积
	≤28平方公里
	全年完成水土流失治理面积30平方公里，全市水土保持率提升至86.65%。
	
	
	

	
	
	
	河湖健康评价完成河流条数
	完成辖区重点河湖健康评价任务，按省要求完成既定河流建档。完成不少于200条河流健康评价及建档。
	高质量完成246个河流健康评价与建档，完成数量全省第一，全部上报水利部并审核通过。
	
	
	

	
	
	质量
指标
	水利工程完工验收合格率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	国省控地表水断面水质达标率
	全市49个国省控断面全年稳定达标，水质维持Ⅲ类及以上。
	49个国省控断面全年水质均达到Ⅱ类及以上，1-9月地表水水质排名全国地级城市第22位、全省第1位。
	
	
	

	
	
	时效
指标
	完成及时性
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	10
	10
	

	
	


效益指标
	经济效
益指标
	灌溉农业增收、涉水产业带动效益
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	社会效
益指标
	水安全保障与民生水利惠及成效
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	河湖生态修复、流域污染削减成效
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	水利长效发展支撑能力
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	水利工作综合服务对象满意度
	≥90%
	95.20%
	10
	10
	

	总分
	100
	99
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