附件2

部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 怀化市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2393.70 | 2799.62 | 2751.61 | 10 | 114.95% | 9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：2563.52 |  |  |  | 其中：基本支出：2549.86 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：201.76 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：188.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 以保障水安全、服务高质量发展为核心，全面履行水资源管理、水利工程建设、水旱灾害防御、河湖生态保护、农村水利建设等法定职责。全年计划落实全口径水利建设投资35.38亿元，实施水利项目174个；新增供水能力1943万立方米，新增、恢复灌溉面积10.76万亩，改善灌溉面积31.53万亩，新增年节水能力1493万立方米，治理水土流失面积28平方公里。强化河湖长制落地，持续改善水环境质量，巩固提升农村饮水安全保障水平，筑牢水旱灾害防御底线，深化水利重点领域改革；确保9月底前所有项目开工建设，12月底前完成80%以上建设任务，纳入水利部考核的中央投资计划100%完成，全面支撑全市水安全、粮食安全与生态安全。 |  |  |  | 2025年全市水利工作超额完成年度核心任务，水利投资建设创历史新高，水旱灾害防御夺取全面胜利，河湖生态治理成效显著，农村水利基础持续夯实，重点改革实现突破。全年落实水利建设资金41.31亿元，实施项目228个，超额完成省定40.4亿元投资目标；治理水土流失面积30平方公里，水土保持率提升至86.65%；成功应对11轮强降雨过程，实现大旱之年无大灾；49个国省控断面水质均达II类及以上，1-9月地表水水质排名全国地级城市第22位、全省第1位；农村自来水普及率提升至93.46%，水利基础设施支撑能力与行业治理效能全面提升，圆满完成第五届湖南省旅游发展大会水环境保障等重点任务，为现代化新怀化建设提供坚实水利支撑。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 部门整体资金成本管控水平 | ≥2799.62万元 | 2751.61万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水利项目单位投资管控标准 | 水利工程、规划编制、河湖治理类项目严格执行概算，杜绝超概算、重复投入。 | 舞水河太平溪清淤项目严格按3194.42万元概算实施，各规划编制、河湖健康评价项目均在预算内落地，无超概算建设、重复投入情况。 |  |  |  |
|  |  | 社会成本 指标 | 涉水项目群众矛盾、信访纠纷管控数量 | 全年涉水工程、河湖整治、征地拆迁引发群众信访纠纷控制在10件以内，无群体性上访事件。 | 全年河湖清淤、中小河流治理、农村水利项目施工协调有序，涉水信访共4件，无群体性上访，群众协调处置成本可控。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态成本 指标 | 水利工程施工生态负面影响程度 | 河道清淤、工程建设期间无水体大面积污染、渣土乱堆等生态破坏问题，淤泥100%无害化处置。 | 太平溪3.3公里清淤工程淤泥全部转运合规填埋场处置，施工配套沉淀池、截污设施，全年未发生施工造成水体污染投诉，生态负面影响可控。 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 全年水利建设投资及实施项目数量 | 落实全口径水利建设投资35.38亿元，实施水利项目不少于174个。 | 全年落实水利建设资金41.31亿元，实施各类水利项目228个，超额完成投资与项目数量目标。 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 年度水土流失治理面积 | ≤28平方公里 | 全年完成水土流失治理面积30平方公里，全市水土保持率提升至86.65%。 |  |  |  |
|  |  |  | 河湖健康评价完成河流条数 | 完成辖区重点河湖健康评价任务，按省要求完成既定河流建档。完成不少于200条河流健康评价及建档。 | 高质量完成246个河流健康评价与建档，完成数量全省第一，全部上报水利部并审核通过。 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 水利工程完工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 国省控地表水断面水质达标率 | 全市49个国省控断面全年稳定达标，水质维持Ⅲ类及以上。 | 49个国省控断面全年水质均达到Ⅱ类及以上，1-9月地表水水质排名全国地级城市第22位、全省第1位。 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 灌溉农业增收、涉水产业带动效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 水安全保障与民生水利惠及成效 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 河湖生态修复、流域污染削减成效 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利长效发展支撑能力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水利工作综合服务对象满意度 | ≥90% | 95.20% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：张恒           填报日期：2026/6/28       联系电话：2715284