项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 舞水河清淤项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 94.73 |  | 94.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 94.73 |  | 94.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施舞水河主城区指定河段清淤清障，清除河道淤积物与障碍物，提升河道行洪能力，改善水生态环境与河湖面貌，保障旅发大会水环境质量。 |  |  |  |  |  |  | 已完成舞水河主城区太平溪河口、青山溪河口及滨江美墅河段清淤清障任务，累计治理河道725米，完成清淤清障工程量29287.66立方米；河道行洪能力有效提升，水生态环境显著改善，圆满完成年度建设目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 |  | 项目总支出控制 |  | ≤94.73万元 |  | 94.73万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会成本 指标 |  | 社会成本节约率 |  | 0% |  | 0% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 生态环境节约率 |  | 0% |  | 0% |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成清淤河道长度 |  | ≥700米 |  | 725米 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 清淤清障工程量 |  | ≥2.8万立方米 |  | 29287.66立方米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 治理河段数量 |  | 3处 |  | 3处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 行洪能力达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 |  | 2025年12月31日 |  | 2025年12月31日 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 |  | 指导生态修复工程优化设计 |  | 效果明显 |  | 效果明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 行洪安全保障能力 |  | 显著提升 |  | 显著提升 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 水环境改善效果 |  | 显著改善 |  | 显著改善 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 河湖管理支撑作用 |  | 有效支撑 |  | 有效支撑 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 |  | 沿岸群众满意度 |  | ≥90% |  | 93.5% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

填表人：张恒           填报日期：2026/6/28       联系电话：2715284