附件3-6
项目支出绩效自评表

	项目支
出名称
	舞水河清淤项目

	主管部门
	怀化市水利局
	实施单位
	怀化市水利局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	94.73
	94.73
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	94.73
	94.73
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	实施舞水河主城区指定河段清淤清障，清除河道淤积物与障碍物，提升河道行洪能力，改善水生态环境与河湖面貌，保障旅发大会水环境质量。
	[bookmark: _GoBack]已完成舞水河主城区太平溪河口、青山溪河口及滨江美墅河段清淤清障任务，累计治理河道725米，完成清淤清障工程量29287.66立方米；河道行洪能力有效提升，水生态环境显著改善，圆满完成年度建设目标。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总支出控制
	≤94.73万元
	94.73万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本
指标
	社会成本节约率
	0%
	0%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境节约率
	0%
	0%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成清淤河道长度
	≥700米
	725米
	15
	15
	

	
	
	
	清淤清障工程量
	≥2.8万立方米
	29287.66立方米
	
	
	

	
	
	
	治理河段数量
	3处
	3处
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	行洪能力达标情况
	达标
	达标
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	6
	6
	

	
	
效益指标
	经济效
益指标
	指导生态修复工程优化设计
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	行洪安全保障能力
	显著提升
	显著提升
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	水环境改善效果
	显著改善
	显著改善
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	河湖管理支撑作用
	有效支撑
	有效支撑
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指
标
	沿岸群众满意度
	≥90%
	93.5%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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