附件3-1
项目支出绩效自评表

	项目支
出名称
	河小青行动运行经费

	主管部门
	怀化市水利局
	实施单位
	怀化市水利局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	25.00
	25.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	25.00
	25.00
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障河小青志愿服务常态化运行，全年组织清河净滩、节水护水宣传等活动，引导公众参与河湖保护，提升全社会爱水护水意识，助力河湖长制落地见效。
	2025 年组织 “河小青” 开展清河净滩行动 680 场次，结合 “世界水日”“中国水周” 等节点开展河湖保护宣传活动 345 次，公众护水意识显著提升，志愿服务体系持续完善，有效助力河湖长制走深走实。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总支出控制
	≤25万元
	25万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本
指标
	社会成本节约率
	0%
	0%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境节约率
	0%
	0%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	[bookmark: _GoBack]清河净滩行动场次
	≥600 场次
	680 场次
	15
	15
	

	
	
	
	河湖保护宣传活动次数
	≥300 次
	345 次
	
	
	

	
	
	
	志愿服务参与人次
	≥5000 人次
	6200 余人次
	
	
	

	
	
	质量指标
	活动覆盖达标率
	≥90%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	活动组织规范率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	6
	6
	

	
	
效益指标
	经济效
益指标
	指导生态修复工程优化设计
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	公众护水意识提升度
	显著提升
	显著提升
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	河湖面貌改善效果
	有效改善
	有效改善
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	志愿服务机制完善度
	持续优化
	持续优化
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指
标
	参与群众满意度
	≥90%
	93.6%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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