附件3-4
项目支出绩效自评表

	项目支
出名称
	怀化市7条中小河流及2条水系单元治理方案编制及怀化市水网建设

	主管部门
	怀化市水利局
	实施单位
	怀化市水利局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	11.78
	11.78
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	11.78
	11.78
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成7条中小河流、2条水系单元治理方案编制，同步开展水网建设前期研究，为后续流域治理项目申报、实施与水网布局提供技术支撑。
	已完成7条中小河流及2条水系单元治理方案编制，方案符合流域实际与治理需求；水网建设相关研究同步推进，成果为后续项目储备、申报与实施提供了扎实技术依据。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总支出控制
	≤11.78万元
	11.78万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本
指标
	社会成本节约率
	0%
	0%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境节约率
	0%
	0%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	中小河流治理方案
	7条
	7条
	15
	15
	

	
	
	
	水系单元治理方案
	2条
	[bookmark: _GoBack]2条
	
	
	

	
	
	
	水网建设研究成果
	形成阶段性成果
	形成阶段性成果
	
	
	

	
	
	质量指标
	方案编制合规性
	符合规范要求
	符合规范要求
	15
	15
	

	
	
	
	方案可操作性
	具备可操作性
	具备可操作性
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	6
	6
	

	
	
效益指标
	经济效
益指标
	指导生态修复工程优化设计
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	流域治理支撑作用
	有效支撑
	有效支撑
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	生态治理指引作用
	有效指引
	有效指引
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	水网建设基础夯实度
	有效夯实
	有效夯实
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指
标
	业务部门满意度
	≥90%
	92%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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