附件3-5
项目支出绩效自评表

	项目支
出名称
	灌溉试验站维修养护补助

	主管部门
	怀化市水利局
	实施单位
	怀化市水利局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	20.00
	20.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	20.00
	20.00
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成灌溉试验站设施设备维修养护，保障试验站正常运行，有序开展灌溉试验研究，为农田灌溉技术推广、灌区现代化改造提供技术支撑。
	[bookmark: _GoBack]已全面完成灌溉试验站设施设备维修养护，试验站运行状态良好，年度灌溉试验工作有序开展，有效支撑了全市农村供水保障、灌区改造与农田灌溉技术研究。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总支出控制
	≤20万元
	20万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本
指标
	社会成本节约率
	0%
	0%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境节约率
	0%
	0%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成养护设施数量
	全部应修设施
	全部完成
	15
	15
	

	
	
	
	开展试验项目数
	≥2项
	3项
	
	
	

	
	
	
	试验数据记录
	完整规范
	完整规范
	
	
	

	
	
	质量指标
	设施设备完好率
	≥95%
	98%
	15
	15
	

	
	
	
	试验数据准确率
	≥95%
	97%
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	6
	6
	

	
	
效益指标
	经济效
益指标
	指导生态修复工程优化设计
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	灌溉技术支撑作用
	有效支撑
	有效支撑
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	节水技术推广作用
	有效推广
	有效推广
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	试验站运行保障度
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指
标
	基层水利站满意度
	≥90%
	91.8%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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