附件6：

市级一般债券资金4个自助图书馆

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 市级一般债券资金4个自助图书馆 |  | 负责人 及电话 | 曾洁 13874465017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 200 | 173.55 |  | 86.77% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 200 | 173.55 |  | 86.77% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建4个自助图书馆 |  |  |  | 已建成4个自助图书馆 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建的4个自助图书馆分别是位于迎丰公园的五溪书屋，位于丰溪苑公园的清廉书屋，位于岩门公园的种子书屋，位于河西武陵山大学生创客社区的陆港书屋。4个自助图书馆共覆盖4个街道、7个社区，受益居民群众3万余人次。 |  | 4 | 4 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 4个自助图书馆免费对外开放，提供免费借阅、自助借还、通借通还、人脸识别等服务，定期开展免费的群众文化活动，为提升怀化市的书香品味，完善怀化市的现代公共文化服务体系做出了贡献。 |  | 优良 | 优良，已通过验收 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月—2023年 |  | 6个月 | 2022年12月已完工 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 完成公共文化的规划设计构建覆盖全区的公共文化设施网络，加快数字化建设工作，增强公共文化产品供给和服务能力。 |  | ≤200万元 | ≤200万元 |  | 无 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 自助图书馆日常免费开放，读书会、分享会等社会文化活动得到了辖区群众的高度好评。后续将持续开展各项公共文化服务活动。 |  | 良好 | 良好 |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  | 读者满意度比例≥97% | 读者满意度比例≥97% |  | 无 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |