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一、部门概况
（一）单位基本情况。
1.机构设置情况
怀化市市政设施维护中心作为怀化市城市管理局的二级部门预算单位，内设科室为12个（副科级）：办公室、人事教育部、计划财务部、市政工程服务部、市政应急服务部、市政科技推广服务部、市政管线服务所、城市车行道服务所、城市人行道服务所、城市照明服务所、城市桥梁服务所、城市排水服务所。
2.人员编制情况
截止2025年12月31日，我中心核定差额拨款事业单位编制160名，实有在职人员149人。
3.主要职能职责
（1）承担全市市政设施运行服务研究工作，指导城市市政设施服务重大科技项目攻关、成果推广和新技术新设备新材料的引进、吸收、应用等工作，为全市市政设施运行等相关工作提供技术支持和服务保障。
（2）承担怀化市主城区主次干道的城市道路、城市照明、城市排水、城市桥梁（含地下人行通道、涵洞）、综合管廊管线、智慧城管市政监控信息平台等市政设施运行服务与应急处置工作；协助做好市本级城市道路挖掘修复费收取的相关服务工作；承担管辖范围内城市排水排涝、抗冰除雪等工作。
（3）参与拟订市本级市政设施服务行业作业规范和标准、中长期规划和年度计划相关工作；为全市市政设施维护工作开展和养护作业社会化、市场化服务提供技术指导。
（4）协助做好市本级市政工程设计方案评审、建设、交工和竣工验收等相关服务工作；协助做好中心城区城市市政基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工备案等相关服务工作；承担全市市政设施行业技术和信息化指导、业务培训、协调服务等相关工作。
（5）承担智慧城管市政监控信息平台的受理分解和跟踪服务工作。
（6）完成市城市管理和综合执法局交办的其他任务。
4.绩效目标设定情况
2025年我中心设定的总体绩效目标：保障怀化市市政设施研究、科技成果应用等；保障城区内主次干道市政设施运行和应急处置；智慧城管市政监控信息平台的受理分解和跟踪服务。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.2025年部门预算情况
依据怀财预〔2025〕4号预算批复，我中心2025年年初支出总预算4,810.23万元，其中：基本支出1,608.98万元（人员经费1,494.98万元，公用经费114.00万元）；项目支出3,201.25万元。
2025年支出预算调整预算数559.82万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算增加154.41万元、项目支出年中预算增加405.41万元。
2.2025年部门决算情况
2025年度部门整体决算总支出3,954.89万元，其中：基本支出1,663.37万元，占总支出的42.06%，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出2,291.52万元，占总支出的57.94%，主要用于市政设施日常维护、桥梁检测费用、市政管理专项经费、拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2025年基本支出1,289.85万元较上年减少14.25万元，减幅1.09%。
1.人员经费。人员经费1,282.89万元，占基本支出的99.46%，较上年增加42.96万元，增幅3.46%，主要是本年度工资提标。
（1）工资福利支出1,186.15万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
（2）对个人和家庭补助支出96.73万元。主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
2.日常公用经费。日常公用经费6.97万元，占基本支出的0.54%，较上年减少57.97万元，减幅89.27%，主要是本年预算增加了非税收入，日常公用经费支出口径改变。
（1）商品和服务支出6.97万元。包括日常运行正常的电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
（2）“三公”经费支出0万元。公务接待费0万元，较上年持平，主要是本年度一般公共预算资金未支出业务接待费。
（3）会议费和培训费支出0万元。
（二）项目支出
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
根据怀财预〔2025〕4号文件，2025年度市财政年初预算安排本单位一般公共预算项目资金1,702.00万元，年初预算项目资金到位率74.91%。年中追加一般公共预算项目资金100.63万元，主要有市政日常维护经费、桥梁检测费用、拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设项目。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2025年度我中心项目支出1,375.63万元，主要用于城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出，其中：桥梁检测费2万元、日常维护费993.00万元、市政管理专项经费280.00万元、拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设100.63万元。
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我中心制定了《一般性维护改造工程项目管理办法》及相关财务管理制度对专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
李公湾大桥(五桥)、太平溪大桥等城市桥梁麻石护栏维修更换及湖天中桥、舞水二桥维修加固工程项目由湖南尊领项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202520127，中标单位为湖南省德星建设有限公司，中标日期为2025年8月1日，中标金额为205.70万元，于2025年8月12日签订合同。本项目工程量清单金额为205.70万元，开工累计完成产值为137.65万元，占合同金额的66.92%（其中：合同内已计量98.58万元，合同内未计量4.15万元，合同外签证预算金额34.92万元）。因财政资金计划暂未下达，2025年仅支付48万元，李公湾桥和顺天公跨铁桥防撞设施项目目前属于停工状态。
旅发大会观摩沿线照明提质电缆采购项目由湖南智怀工程咨询有限公司代理，采购方式为竞争性谈判，计划编号为怀财采计202510136，中标单位为湖南金缆电工科技有限责任公司，中标日期为2025年8月28日，中标金额为127.70万元，于2025年8月30日签订合同。该项目由主管局委托本单位承办业务全流程手续，项目资金归属主管局，款项支付及财务核算均由主管局负责。本年度已完成项目采购。
东盟大道（隆平大道至环城南路）市政道路文化隔离栏杆安装项目由湖南毅兴工程项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202520178，中标单位为怀化建设工程集团有限公司，中标日期为2025年8月30日，中标金额为129.31万元，于2025年9月2日签订合同。本年度已完成项目采购。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
制定了项目管理制度，包括“三重一大”集体决策机制、项目管理制度等。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，实施日常检查并建立了日常检查台账。
四、资产管理情况
我中心建立了《国有资产管理制度》。按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统并及时更新。资产的配置、购置、验收、入账、领用均按照《国有资产管理制度》执行，落实资产关键岗位、使用人员的职责。2025年末资产总额331,664.23万元，负债总额277.81万元，净资产331,386.42万元。与上年相比，资产减少154.77万元，负债增加97.39万元，净资产减少252.16万元。2025年新购固定资产11.79万元，主要为本年度安可替代更新国产台式电脑23台，购买地下通道污水泵、碎纸机、办公座椅、档案文件柜等设备及办公家具；无偿划拨办公用房5.19万元；处置小型电动工具26台4.93万元、北侧办公楼132.61万元；石门料场地面硬化在建工程转固56.07万元。
五、政府性基金预算支出情况
2025年我中心政府性基金预算指标1,307.00万元，上年结转项目指标85.89万元，本年下达可用指标915.89万元，实际支出915.89万元，均为项目支出，其中：桥梁检测费43万元、日常维护费872.89万元。政府性基金预算执行率100.00%。
六、国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
七、社会保险基金预算支出情况
2025年本单位无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
根据本次自评情况，我中心整体支出绩效评价得分为97.37分，自评等级为优。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
我中心严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。
1.整体绩效目标设定
（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。
（2）绩效指标明确性。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置
（1）在职人员控制率。2025年编制数160人，实际在职人员数149人，在职人员控制率为93.13%，控制在预算编制内。
（2）“三公经费”变动率。2025年“三公经费”预算数0.60万元，与上年度“三公经费”预算数保持一致，“三公经费”变动率0%。
3.预算执行
（1）预算执行率。2025年全年预算数5,370.05万元，执行数3,954.89万元，预算执行率73.65%。
（2）预算调整率。2025年预算调整数559.82万元，年初预算数4,810.23万元，预算调整率11.64%。
（3）公用经费控制率。2025年预算安排公用经费总额60.00万元（年初预算指标114.00万元），实际安排公用经费总额6.97万元，公用经费控制率11.62%，公用经费控制在预算范围内。
（4）“三公经费”控制率。2025年“三公经费”预算安排数0.60万元，实际支出数0.13万元，“三公经费”控制率21.67%，主要原因是根据业务需要，本年度业务接待费发生较少。
（5）政府采购执行率
政府采购年初预算金额1,668.80万元，实际政府采购金额911.41万元，政府采购执行率54.61%，控制在预算范围内。
4.预算管理
（1）管理制度健全性。我单位已制定内部财务管理制度，并严格按管理办法执行。
（2）资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算信息公开性。按财政规定内容、规定时限完成预决算公开信息。
5.资产管理
（1）管理制度健全性。我单位已制定《国有资产管理制度》，并严格按照制度执行。
（2）资产管理安全性。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理账实相符、处置收入及时足额上缴。
6.职责履行
（1）实际完成情况
突出以湖南第五届旅游发展大会为工作要点，重点会对东盟大道、怀化大道、湖天大道、天星东路、顺天大道、紫东路、府前路、迎丰路、沿河路等旅发大会观察路线，全面开展了城市道路设施、照明设施、排水设施、桥梁设施等各类市政设施的提质改造和集中维护工作。2025年，累计完成车行道沥青路面修复22100平方米，白改黑沥青路面改造15000平方米，车行道裂缝修复7000米，车行道路口和坑洞修复200处；修复人行道51730平方米，人行道护栏刷漆翻新14800米，调平路沿石4950米，安装人行道护栏255米，安装隔离墩柱1392个，增设无障碍地坡道500处；清淤疏通各类排水井2208座、完成井盖提升及更换780座、完成小型排水改造19处；维修路灯及灯具14600盏、中华灯提质改造2782盏，安装投光灯450套，更换及修复路灯电缆6602米、路灯杆刷漆1900杆，检修开关箱150台；完成桥梁安全检测17座，维修桥梁麻石护栏3080米，更换麻石桥梁人行道535米，桥梁设施刷漆更新4708平方米，安装桥梁防撞护栏11778米；办理破道行政审批37处、雨污排水接管许可36处，下达各类道路破损整改恢复通知书762份；办理智慧城管派单2400件，完成市长热线、市民投诉和网络舆情等派单整改413起，完成率达100%，及时启动强降雨应急响应1次，出动应急抢险人员150余人次，出动应急抢险车辆20余台次；完成了主管局转交办理的市人大建议和政协提案主办件3件，见面率、答复率、满意率均达100%；选派3名乡村振兴工作队员入驻新晃县凉伞镇桂林溪村，从新晃县机关部门争取10万元农田水利灌溉专项资金用于建设和维修稻田灌溉水渠，解决了桂林溪村60亩农田“灌溉难”问题，在村部新建176平方米的农产品仓储保鲜冷链基地，惠及便民服务，带动生产、帮助农民产销对接，并捐赠多批扶贫物资及设备器材。
（2）质量完成情况
智慧城管派单办结率100%、安全隐患排查覆盖率100%、市民服务热线完成率100%。完成目标。
（3）完成及时情况
整体工作在2025年12月底之前完成，完成目标。
7.履职效益情况
（1）社会效益
改善城市市容形象，提升城市品位，保障城市文明出行。完成目标。
（2）可持续影响效益
持续提升市容形象、城市品位。完成目标。
（3）满意度
社会公众满意度95%，基本完成目标。
九、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效管理精细化程度有待提升
绩效过程管控偏弱，重项目实施、轻绩效监控，日常缺少阶段性绩效跟踪、数据分析和偏差纠偏，绩效管理多集中在年末总结，全过程绩效管理闭环不够完善。主要是因为干部职工重业务履职、轻绩效管理的惯性思维仍然存在，对全过程预算绩效管理理解不透彻，缺乏常态化绩效监控、动态纠偏的工作意识，绩效与业务、预算融合度不高。
（二）项目资金下达时序不均衡，前期统筹压力较大
市政维护工作突发性、临时性任务多，部分专项资金下达时间偏滞后，资金到位与项目实施时序存在错配。年度前期可统筹资金有限，导致部分计划性养护工作无法提前全面铺开，工作推进存在阶段性不均衡现象，对年度均衡施工作业造成一定影响。主要是因为本年度财政资金紧张，部分年初预算项目资金未及时下达。
（三）信息化智慧管护应用程度不高
目前设施管护仍以人工巡查、纸质记录、传统台账为主，信息化、数字化监管手段运用不足。市政设施电子动态台账更新不及时，大数据分析、预判养护、智能监管能力较弱，智慧运维赋能不足。主要是因为智慧市政运维系统应用推广力度不足，人员数字化操作能力有待提升，传统管护模式固化，未能充分利用信息化手段提升巡查、处置、监管、分析的整体效能。
十、下一步改进措施
针对本年度绩效自评发现的薄弱环节，我中心将立足市政养护工作职责，坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，补齐管理短板，健全长效机制，持续提升城市市政设施管护水平和财政资金使用效益。改进措施：一是强化全过程预算绩效管理，提升绩效管控质效；二是加强资金对接统筹，实现资金与项目高效衔接；推进智慧市政建设，提升数字化管护能力。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2025年本单位绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。
十二、其他需要说明的情况
无。

整体支出报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
                                       
	财政供养人员情况
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	160　
	149　
	93.13%　

	经费控制情况
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费
	　
	0.6　
	0.13

	   1、公务用车购置和维护经费
	　
	　
	　

	       其中：公车购置
	　
	　
	　

	             公车运行维护
	　
	　
	　

	   2、出国经费
	　
	　
	　

	   3、公务接待
	　
	0.6
	　0.13

	项目支出：
	2924.89　
	3201.25　
	2291.52　

	    1、业务工作经费
	　
	　
	　

	    2、运行维护经费
	2499.86
	2300　
	1865.89　

	3、本级专项资金
	425.03
	  901.25
	425.63

	舞水三桥、四桥及黄花坪大桥维修项目
	0.48
	
	

	沥青混合料搅拌环保设备
	43.27
	
	

	迎丰路等3条路道路路灯接地制作项目
	46.72
	
	

	怀化学院东校区北门交通分流改造项目
	4.1
	
	

	迎丰市场铁路桥等5座城市桥梁内侧墙面涂装美化改造
	106.56
	
	

	湖天北路绿化带内排水管塌陷抢修经费
	2.35
	
	

	拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设工程水土保持编制费
	173.95
	
	100.63

	桥梁检测费
	47.6
	139
	45

	2025年市政专项工作经费
	
	192.25
	

	城市桥梁增设防撞护栏
	
	200
	

	市政管理专项经费
	
	280
	280

	云溪一桥桥头路基挡土墙维修加固
	
	40
	

	新增移交锦园路支路一、支路二道路缺陷修复
	
	50
	

	4、其他事业类发展资金
	　
	　
	　

	公用经费
	64.94　
	114　
	6.97　

	    其中：办公费
	　
	0
	0　  

	          水费、电费、差旅费
	　
	0
	　0.12 

	          会议费、培训费
	　
	0
	0　

	政府采购金额
	——
	1668.8
	911.41　

	部门基本支出预算调整 
	——
	1955.64　
	1663.37　

	楼堂馆所控制情况
（2025年完工情况）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0　
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0

	厉行节约保障措施
	坚决做到厉行勤俭节约，真正将过紧日子要求落到实处，强化预算编制、严控支出管理等。　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：唐涛       填报日期： 2026年5月25日    联系电话： 13487553315 


















附件2
	部门整体支出绩效自评表
	预算部门名称
	　怀化市市政设施维护中心

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4810.23
	5370.05
	3954.89
	10
	73.65%
	7.37

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：2665.48
	其中：基本支出：1663.37

	
	政府性基金拨款：915.89
	项目支出：2291.52

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：373.51
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标1：保障怀化市市政设施研究、科技成果应用等；目标2：保障城区内主次干道市政设施运行和应急处置；目标3：智慧城管市政监控信息平台的受理分解和跟踪服务。

	目标1：保障怀化市市政设施研究、科技成果应用等；目标2：保障城区内主次干道市政设施运行和应急处置；目标3：智慧城管市政监控信息平台的受理分解和跟踪服务。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	部门整体支出成本
	≤5370.05万元
	3954.89万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	生态成本指标
	生态环境成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量
指标
	市政道路维护数
	≥87条
	87条
	3
	3
	
　

	
	
	
	市政排水维护数
	≥429公里
	429公里
	3
	3
	

	
	
	
	市政照明维护数
	≥26361盏
	26361盏
	3
	3
	

	
	
	
	市政桥梁维护数
	≥47座
	47座
	3
	3
	含已拆除2座

	
	
	
	开展安全隐患排查
	≥12次
	64次
	3
	3
	

	
	
	
	开展市政设施重点整治活动
	≥2次
	2次
	3
	3
	

	
	
	质量
指标
	市民服务热线
	=100%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	智慧城管派单办结率
	≥80%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	安全隐患排查覆盖率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	时效
指标
	工作完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	3
	3
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	非税收入完成额
	≥356万元
	356万元
	10
	　10
	　

	
	
	社会效
益指标
	改善城市市容形象，提升城市品味，保障城市文明出行
	效果明显
	效果明显
	10
	　10
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态效益情况
	效果明显
	效果明显
	5
	　5
	　

	
	
	可持续影响指标
	持续提升市容形象、城市品味
	效果明显
	效果明显
	5
	　5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥90%
	95%
	10
	　10
	　

	总分
	100
	97.37　
	　


填表人：唐涛       填报日期： 2026年5月25日    联系电话： 13487553315 


































附件3-1
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	桥梁检测费

	主管部门
	怀化市城市管理局
	实施单位
	怀化市市政设施维护中心

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	139
	45
	45
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	139
	2
	2
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	43
	43
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：完成云溪桥、绕城高速城南入口匝道桥等17座城市桥梁进行结构安全定期检测；目标2：保障中心城区城市桥梁安全运行。
	完成云溪桥、绕城高速城南入口匝道桥等17座城市桥梁进行结构安全定期检测；保障中心城区城市桥梁安全运行。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本
指标
	经济成本指标
	桥梁检测费用
	≤139万元
	45万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	产出
指标
	数量指标
	开展桥梁定期检测
	≥1次
	1次
	5
	5
	

	
	
	
	定期检测桥梁数
	=17座
	17座
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	检测报告完整率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月底之前
	2025年12月底之前
	10
	10
	

	
	效益
指标
	经济效
益指标
	保障行人安全，减少人民经济损失
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	保障行人、车辆通行安全，维护社会稳定
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	生态效益情况
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	持续保障桥梁安全稳定运行
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：唐涛       填报日期：2026年5月25日       联系电话：13487553315 


附件3-2
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	日常维护费

	主管部门
	怀化市城市管理局
	实施单位
	怀化市市政设施维护中心

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2300
	1865.89
	1865.89
	10
	100%
	100

	
	其中：当年财政拨款
	2300
	1823
	1823
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	42.89
	42.89
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成做好全市市政基础设施日常维护；保障市区主次干道、人行道、下水道、路灯、桥梁、广场等基础设施完好；提升城市品位，方便人民群众出行。
	完成做好全市市政基础设施日常维护；保障市区主次干道、人行道、下水道、路灯、桥梁、广场等基础设施完好；提升城市品位，方便人民群众出行。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	市政日常维护经费
	≤2300万元
	1865.89万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	市政道路维护
	≥87条
	87条
	2
	2
	

	
	
	
	市政排水维护
	≥429公里
	429公里
	2
	2
	

	
	
	
	市政桥梁维护
	≥47座
	47座
	2
	2
	

	
	
	
	市政照明维护
	≥26361盏
	26361盏 
	2
	2
	

	
	
	
	安装投光灯
	=450套
	450套
	2
	2
	

	
	
	
	更换及修复路灯电缆
	=6602米
	6602米
	2
	2
	

	
	
	
	路灯杆刷漆
	=1900杆
	1900杆
	2
	2
	

	
	
	
	检修开关箱
	=150台
	150台
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	基础设施维护完成率
	≥90%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	4
	4
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	发挥专项资金使用效益，推动当地经济增长
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	改善城市市容形象，提升城市品位，保障城市文明出行
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	有效改善社会生态环境
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	持续提升市容形象、城市品位
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：唐涛       填报日期：2026年5月25日      联系电话：13487553315 
























附件3-3
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设项目

	主管部门
	怀化市城市管理局
	实施单位
	怀化市市政设施维护中心

	项目资金（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	100.63
	100.63
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	100.63
	100.63
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	实施拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设工程，消除桥梁老化的安全隐患，提高所在道路的通行能力，加快更新城市基础设施，保障市民出行安全，并促进城市的可持续发展。
	实施拆除重建团结二桥和改造犀牛塘建设工程，消除桥梁老化的安全隐患，提高所在道路的通行能力，加快更新城市基础设施，保障市民出行安全，并促进城市的可持续发展。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本
指标
	经济成本指标
	项目成本控制
	≤100.63万元
	100.63万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	产出
指标

	数量指标
	改（扩）建城市桥梁
	2座
	2座
	10
	10
	

	
	
	
	扩建桥梁面积
	4800平方米
	4800平方米
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目实施完成率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时情况
	及时完成
	及时完成
	10
	10
	

	
	效益
指标

	经济效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	消除桥梁老化的安全隐患，提高所在道路的通行能力，保障市民出行安全
	明显有效
	明显有效
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	不适用
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	加快更新城市基础设施，促进城市的可持续发展
	明显有效
	明显有效
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众服务满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：唐涛        填报日期：2026年5月25日     联系电话：13487553315 

附件3-4
项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	市政管理专项经费　

	主管部门
	　怀化市城市管理局
	实施单位
	　怀化市市政设施维护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　280
	　280
	　280
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　280
	　280
	　280
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　弥补差额单位日常运转不足
	　弥补差额单位日常运转不足

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	市政管理专项经费
	≤280万元
	280万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态环境成本节约率
	≥0%
	0%
	5
	5
	

	
	产出指标

	数量指标
	财政供养人员
	≤160人
	149人
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	
	资金发放对象准确率
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	10
	10
	　

	
	效益指标

	经济效
益指标
	缓解干部职工经济压力
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	提高干部职工获得感，保障社会稳定发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	生态效益情况
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	促进相关工作可持续发展
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	　

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	干部职工满意度
	≥90%
	100%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
	　


填表人：唐涛        填报日期：2026年5月25日     联系电话：13487553315 
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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	编制单位：怀化市市政设施维护中心
	
	
	
	
	金额单位：万元

	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	
	915.89 
	915.89 
	0
	915.89 
	

	2121301
	城市公共设施
	
	50.00 
	50.00 
	0
	50.00 
	

	2121399
	其他城市基础设施配套费安排的支出
	
	617.89 
	617.89 
	0
	617.89 
	

	2121701
	城市公共设施
	
	48.00 
	48.00 
	
	48.00 
	

	2121799
	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
	
	200.00 
	200.00 
	
	200.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






