附件7

2023年度市自然资源和规划事务心 专项资绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告参考提纲

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.补充耕地核查工作经费对新增耕地进行全面核查，切实做到占一补益，占优补优，占水田补水田，预算资金金额30万元。

2.耕地质量评等定级项目，主要为土地开发、土地复垦、土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、旱地改水田、高标准农田建设等提供耕地占补平衡三类指标的项目，对新增耕地实施等别评定，全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量等别的变化，实现收益的提升资金预算金额30万元。

3、怀化市2023年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目遵循2023年部门预算用于凉亭坳老寨溪村33.35万元、坨院街道办事处阳塘村42.56万元、凉亭坳贺家田村21.29万元、黄岩生态旅游区白马村22.72万元，预算资金金额100万元。

4、指标成本储备成本和土地开发项目维护全国耕地总量动态平衡，落实同各县市往年签定的购买合同及开发项目的指标储备，预算资金金额5222万元。

5、选址立项验收全面复核项目采取措施，对报部备案的储备耕地项目进行全面核实，保障全市耕地核查工作，预算资金金额30万元。

6、征收业务经费项目为确保各项工作按时提交完成，预算资金金额100万元。

（二）项目绩效目标

（1）湘自然资发【2019】50号 自然资办函【2019】1244号根据自然资源部耕地保护监督司《关于储备补充耕地项目核定有关事项的函》（自然资耕保函【2020】31号），将储备耕地项目复核认定结果反馈各地后，各地积极落实。湘自然资发【2020】103号关于做好补充耕地开发项目核实有关工作的通知，对本辖区2018年1月1日以后录入自然资源部耕地占补平衡指标库的补充耕地开发项目和目前已验收但未入库的补充耕地开发项目进行摸底，对于耕地发生变化的，按照实事求是的原则，认真开展核实，完成更新。属于“整改”类的项目按照《关于核查不实补充耕地整改有关事项的函》（自然资耕保函【2020】28号明确整改原则和报备要求）组织开展整改工作。明确经核查补充耕地不实地方提出整改的，允许整改，整改修落实具体地块，验收合格后报部备案，经核查符合要求的方可入库用于占补平衡。

（2）自然资办函【2019】1039号为规范我省耕地质量评等定级工作根据《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国资发【2018】31号和国家耕地质量等别更新评价有关规定）进行实施。

(3)依据《湖南省土地开发整理条例》《湖南省土地整理复垦开发项目资金管理办法》湘财建【2009】95号、【2015】95号及怀政办函【2019】36是贯彻落实科学发展观，实现土地可持续利用的有效途径，是落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，保障生态安全的有力抓手。

（4）怀化市自然资源和规划局（怀自然资耕函【2021】25号、26号、27号、28号、29号为了深入贯彻新(土地管理法），落实最严格的耕地保护制服，确保各报告第总量动态平衡，实现社会经济的可持续发展。

（5）严格按照【湖南省土地开发整理项目资金管理办法】（湘财建[2015]95号）和【湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准】（湘财建[2014]22号）要求，加强项目自己管理，规范财务管理和会计核算，坐待项目自己专户存储、转账核算和转款专用，确保项目资金的安全有效运行。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

为使用和管理好市本级耕地占补平衡专项资金，及时制定《市本级土地开发整理专项资金绩效评价方案》，成立专项资金绩效评价领导小组，文延伟为组长，许金梅为副组长。

- 组织实施

（1）本次绩效评价工作按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《怀化市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效评价工作的通知》以及有关政策，坚持实事求是、客观公正的原则；（2）本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等评价指标，采用查阅资料、实地查看、问卷调查和听取情况介绍等方法进行。

（三）分析评价。组织专人、集中力量，全面分析和综合评价市本级土地开发整理专项资金使用管理情况，从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、管理制度健全性、资金使用合规性等20项指标逐项评分。自评分82分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、2023年我中心专项资金预算金额为5512万元。其中：补充耕地核查经费项目，预算30万元；耕地质量评等定级项目，预算30万元；怀化市2023年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目预算100万元； 选址立项验收全面复核资金预算30万元，土地指标收储成本和土地开发项目预算 5222万元；征收业务经费项目，预算100万元。

2、项目资金使用情况。

（1）2023年我中心专项支出为2027.4603万元。

（2）具体支出情况如下：

补充耕地核查工作经费预算30万元，实际支出24.8万元；耕地质量评等定级项目，预算30万元，实际支出0万元；怀化市2023年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目预算100万元，实际支出 0 万元；选址立项验收全面复核资金预算30万元，实际支出14.8186万元；指标收储成本和土地开发项目预算5222万元，实际支出1816.1586万元；征收业务经费预算100万元，实际支出170.0056万元；非税收入执收成本实际支出1.6775万元。

- 3、资金使用进度：

补充耕地核查工作业务经费预算30万元，实际支出24.8万元，资金使用率82.67%；耕地质量评等定级项目，预算30万元，实际支出0万元，资金使用率0 %；怀化市2023年历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目预算100万元，实际支出0万元，资金使用率0%；选址立项验收全面复核资金预算30万元，实际支出14.8186万元，资金使用率49.40 %；指标收储成本和土地开发项目预算为5222万元，实际支出1816.1586万元，资金使用率34.78 %，疫情影响无重点项目报批；非税执收成本实际支出1.6775万元；征收业务经费预算100万元，实际支出170.0056万元，资金使用率170%，前年度往来款未结清，剩余征收业务经费结转使用。

- 3、项目资金管理情况分析

专项资金始终遵循严格管理、实事求是、追踪问效的原则，建立完善的资金管理制度和严格的资金拨付程序，严格实行专款专用、专户储存和专账核算。执行过程中，严格预算管理，严格支付审批程序，不挤占、不挪用专项资金，项目验收合格后，资金全部结余市级财政。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

依据《湖南省土地开发整理条例》《湖南省土地整理复垦开发项目资金管理办法》湘财建【2009】95号、【2015】95号及怀政办函【2019】36号，针对2021年实施项目，及时制定项目管理制度，报请市（区）人民政府成立实施小组，由确保各有关部门各司其职、互相配合。各建设单位抽调素质高、业务强管理人员和技术骨干负责项目日常管理和技术指导，并制定好项目管理制度：主要法人制、公告制、合同制、档案管理制。项目立项后对符合政府采购标准的各项支出，严格招投标程序。

- 项目管理情况分析

项目招标环节项目招标坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，认真执行中共湖南省纪委、湖南省人民检察院、湖南省监察厅、湖南省国土资源厅、湖南省预防腐败局《关于加强土地开发整理项目预防腐败机制建设的意见》的规定施工单位招投标采取合理定价连续两轮抽取法确定并落实最近出台的湖南省纪委监察厅关于《严禁违规插手干预公共资源交易活动“九不准”规定》等文件精神，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序，在市公共资源交易中心进行，实事求是严审核，对有不良记录的单位则取消其招标资格。

项目监理环节按政府采购方式选派监理单位承担工程监理工作，按照要求签订监理合同和廉政合同，组建项目监理部，委派现场监理员，依照规划设计，有关技术标准和监理合同，派员代表建设单位对工程建设的投资、建设工期和工程质量实施监理，对工程施工承担监理责任。竣工后，提交项目监理工程报告和项目工程质量评价报告，对项目工程质量实行终身负责制。

项目实施过程管理成立项目部，项目部设指挥部及协调部，指挥部下设办公室和财务室。协调部由乡村组人员组成。各部门发挥连动机制保障项目实施。项目实施阶段重点抓好“三控”：控制进度、质量控制、投资控制；“两管”：合同管理、设计变更管理；“一协调”：协调管理。并建立日常按照监督保障制度及巡查制度，专人监督、专人巡查，发现问题，解决问题。

工程质量环节按每个项目分别制定具体的实施方案，成立项目指挥部，所有项目落实管理责任人，把握质量监督，进度控制和资金拨付。项目管理人常驻工地，定期在工地巡查监督，从前期准备到竣工验收，从资料收集到资料信息管理，均全程跟踪管理，并根据实际情况作出动态调整，进行现场协调，同时，实施工程监理月报制、离场报告制、实施单位季报制、年度中期和年终综合检查制、项目经理和监理考勤制，在合同中明确责任和义务，建立健全工程技术管理制度，明确奖惩措施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金设立专户，设有会计资格的专人管理账务，单独建帐，严格按照财政评审预算进行支付，严项目内容支出、每发生一笔支出都符合规定，对于施工费及依赖施工费计算的其他费用，严格控制标准，按照预算文件及全同，进行拨付。项目预算严格按照相关政策和规定进行控制执行，项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达75%。

- 项目成本（预算）节约情况

- 我中心严格按照预算控制、按照省、市两级政府及相关文件、任务书评审书要求执行各项目的支出，预算控制，节约情况，严格成本管理。厉行节约，拒绝浪费。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 按项目预算书及任务书，严格落实项目按照项目实施管理的的各项工作，尽快实施项目，严格按照经批准的项目规划设计进行施工，不得随意调整项目规划设计和预算，坚决杜绝规划设计变更和预算通知上的‘县长后奏行为；及时整改工作，及时报送整改成果。

- 项目完成质量

- 按项目预算书及任务书，严格落实项目按照项目实施管理的的各项工作，尽快实施项目，严格按照经批准的项目规划设计进行施工，不得随意调整项目规划设计和预算，坚决杜绝规划设计变更和预算通知上的‘县长后奏行为；及时整改工作，及时报送整改成果。部组织逐项项目核实，认定属实的补充耕地，纳入所在县级补充耕地储备库，用于占补平衡；储备充足占补平衡耕地指标及增减挂钩指标根据怀化市人民政府办公室（怀政办函【2020】16号文件收储洪江区、新晃县、辰溪县、芷江县、新晃县、会同县、沅陵县指标）。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据湖南省自然资源厅土地利用总体规划和年度土地利用计划指标分配的额度，经市人民政府批准，从基金中预算安排土地开发整理专项资金，专项用于市本级收购储备耕地占补平衡的滚动资金，实行专户储存、专账核算和专款专用。

市本级随着经济的快速发展，城市化水平不断提高，各项非农建设用地项目急需大量土地，土地资源的供需矛盾突出，尤其是在各项建设与城市发展中，往往会占用耕地，耕地持续减少而建设占用耕地持续增加，耕地缺口越来越大，但是，市本级可开发补充耕地后备资源十分有限，从二调数据库统计，可开发补充的未利用土地占总土地面积不足5%，其中大部分荒山荒坡、疏林地的土地质量相对较差、坡度较陡、开发难度大，为此市本级耕地占补平衡主要通过两种途径解决：一是采取有偿的方式委托耕地后备资源相对富裕的县市区代为补充耕地，其县市区负责选址立项、测量勘察、规划设计和预算编制、工程和资金结算审计、项目验收、指标确认及后期管护等全程管理，同时将电子报备号、竣工图、二调前后土地利用现状图及拐点坐标提供市本级；二是怀化市土地开发整理中心作为项目建设单位，通过自主开发补充耕地，市土地开发整理中心负责选址立项、测量勘察、规划设计和预算编制、工程和资金结算审计、项目验收、指标确认及后期管护等全程管理。

- 四、组织专人、集中力量，全面分析和综合评价市本级土地开发整理专项资金使用管理情况，从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、管理制度健全性、资金使用合规性等20项指标逐项评分。自评分90分。

3）项目实施对经济和社会的影响

生态效益。在荒山荒坡、疏林地等未利用土地区域内，经过工程、生物等技术措施，能很好地降低水土流失和洪涝灾毁的危害；

社会效益。土地开发整理工作要始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加快推进科技创新，全面提高生态效益、社会效益和经济效益，同时，积极落实扶贫攻坚战略，在土地开发整理项目和资金安排上向贫困地区倾斜，拓宽利民惠民渠道，使土地开发整理项目成为助力老、少、边、穷地区精准脱贫的重要抓手。向农业产业化公司和科技农业示范承包大户倾斜，形成规模农业、品牌农业和生态农业，帮助当地群众尽快脱贫致富；为建设社会主义新农村添砖加瓦。

五、综合评价情况及评价结论

通过全面分析和综合评价专项资金使用管理情况，从投入、过程、财务管理、产出、效果进行绩效评价，2023年度市本级土地开发整理专项资金综合得分90 分，绩效为良好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）、存在的问题

（1）各级认识不够。项目涉及的乡镇、村组不能站在全局的高度认识农村土地综合整治工作，项目的实施难以满足各方的期望值，乡镇、村组领导希望从项目中获得一定工作经费，以弥补乡镇、村组财力不足，总是从局部利益出发思考问题，而部分村民也期望通过项目解决生产和生活中的所有问题，因此争取项目时的热情和积极性非常高，项目已立项，因资金投入有限，没有全部按乡村组的要求建设，没有可列支的工作协调费，村民的要求得不到满足，存在村民阻工现象，导致工程延期。

（2）资金投入不够。农村土地综合整治项目是一项投资巨大的基础工程，耕地占补平衡项目每亩预算一般为7000元/亩。要从根本上改变村容村貌，促进农业产业化、现代化和社会主义新农村建设，推动城乡统筹发展显得“力不从心”，农村土地综合整治主要依赖上级专项资金，而地方财政捉襟见肘，如何扩大和整合资金迫在眉睫。

（3）后期管护不够。加强后期管护和利用是确保农村土地综合整治项目发挥经济和社会效益的关键，尽管我市耕地占补平衡项目采取了“后期耕种管护预算230元/亩，连续核定三年”的监管奖励措施，目前项目区土地80%进行了土地流转，但是农村土地流转市场尚未真正实现转型，部分项目种上了油茶林、水果树，结果又变成了果园，甚至被抛荒。

（4）占补水田困难大。根据国家提出建设占用耕地 “占优补优，占水田补水田”的要求，经统计，全市符合水源充足、地势平缓、土壤质地较好、二调成果等条件的后备资源较匮乏。

（三）改进措施及建议

土地开发整理工作要始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加快推进科技创新，全面提高生态效益、社会效益和经济效益，同时，积极落实扶贫攻坚战略，在土地开发整理项目和资金安排上向贫困地区倾斜，拓宽利民惠民渠道，使土地开发整理项目成为助力老、少、边、穷地区精准脱贫的重要抓手。

（1）打好专项资金提前量。为了保耕地红线，保经济发展，市本级按照《湖南省耕地开垦费征收管理办法》有关规定，继续实行耕地开垦费专项预算管理，收入全部纳入财政预算外资金专户管理，严格执行收支两条线管理，实行专户储存、专账核算和专款专用，由于实施耕地占补平衡项目周期长，市财政部门应打好专项资金预算提前量，确保耕地占补平衡专项预算资金到位。

（2）搭建产业发展新平台。对符合项目申报条件的项目，须立足自然条件好、群众开发意愿高、有产业发展计划的区块，充分听取专家、学者和农民的建议，同时引导土地开发整理后的土地有序流动，发展适度规模经营，为农业农村经济发展注入新鲜活力，使贫困群众受益及贫困地区脱贫，让农民拥有更多的获得感、幸福感和成就感。

（3）打造后期耕种新模式。加强项目区管理，明确管护责任，签订合同和协议，明确处罚措施，农业部门制定土地改良方案，同时鼓励耕种人在新增耕地上增施农家有机肥，明确有机肥的数量和质量验收标准，让新开垦的“生地”变成种植的“熟地”。

（4）规划培养人才新机制。制定土地开发整理专业人才培养方案，搞好规划、落实计划、层层培训、邀请专家学者进行授课和现场答疑，培养出一批品德优良、知识厚实、专业精深的管理骨干和技术人才，为从事土地开发整理工程做好人才储备。

疫情影响无重点项目报批

怀化市自然资源和规划事务中心

2024年6月6日